PLATAFORMA DE MIGRAÇÃO
EV / PST → ONLINE ARCHIVE

Runbook de arquitetura, desenvolvimento, segurança, implantação e operação de produção

| Versão | 1.0 - baseline de engenharia |
| --- | --- |
| Data | 20 de julho de 2026 |
| Classificação | Confidencial - engenharia e segurança |
| Status | Aprovado para execução do backlog, sujeito aos gates externos |
| Plataforma alvo | Microsoft Azure + Microsoft 365 / Exchange Online |
| Runtime | .NET 10 LTS; workers Windows isolados |
| Documento-base | Sistema de migração de PSTs legados para o Online Archive do Microsoft 365 |

Princípio de projeto

Nenhum item é considerado migrado sem origem identificada, hash verificável, destino autorizado, resultado persistido e reconciliação concluída.

# Mapa do documento

Parte I - decisão de produto, limites da Microsoft e critérios para superar Archive Shuttle.

Parte II - arquitetura, repositório, contratos, estados, banco e mensageria.

Parte III - conectores Enterprise Vault/PST, engine PST e cadeia de custódia.

Parte IV - destinos Microsoft 365: Purview GA, Graph FTS e adapters contratuais.

Parte V - segurança, infraestrutura como código, CI/CD, observabilidade e recuperação.

Parte VI - plano de execução, backlog, testes, critérios de produção e runbooks.

Apêndices - comandos, DDL, payloads, manifestos, CSVs e referências oficiais.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA
Este documento substitui a hipótese de que um PST de 500 GB pode ser importado ao mesmo archive por cinco ondas Purview de 100 GB. A documentação oficial atual limita o caminho GA e exige avaliação da Microsoft acima de 100 GB. O produto bloqueará esse cenário até existir um conector de ingestão suportado.

## Como o desenvolvedor deve usar este runbook

Ler primeiro os capítulos 1 a 5 e registrar dúvidas como ADR; não criar projeto ou tabela antes das decisões de domínio.

Executar a sequência de scaffolding exatamente uma vez em repositório limpo; toda alteração posterior passa por pull request.

Implementar por vertical slice e liberar somente quando o Definition of Done da etapa estiver integralmente verde.

Tratar comandos com placeholders entre sinais < > como modelos; nunca copiar segredos ou identificadores reais para o repositório.

Quando a documentação da Microsoft divergir do documento, bloquear a feature, registrar ADR e atualizar a matriz de capacidades.

# Parte I - Decisão de produto e limites reais da plataforma

## 1. Mandato, resultado e regra de honestidade técnica

O produto descrito neste runbook será uma plataforma de migração industrial de dados de correio legados, com foco inicial em Enterprise Vault e arquivos PST e com destino no Exchange Online. Ele deverá inventariar, preservar, preparar, transportar, importar, reconciliar e comprovar. O produto não será apenas um uploader, um conjunto de scripts ou uma interface que chama ferramentas externas sem governança.

O resultado de negócio é permitir que uma organização retire o legado com risco controlado, preservando identidade, hierarquia de pastas, metadados, cadeia de custódia, rastreabilidade de exceções e evidência suficiente para auditoria. A plataforma deve continuar operável após interrupções longas, mudança de operador, reinício de worker, expiração de credencial ou reprocessamento controlado.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA
Nenhum desenvolvedor está autorizado a codificar uma forma de contornar quotas, throttling, licenciamento ou interfaces não públicas da Microsoft. Se o destino não suportar determinado volume ou tipo de dado, o sistema bloqueia o job, registra a causa e exige um caminho aprovado. “Funcionar no laboratório” não torna uma integração suportada.

### 1.1 Definição de “sistema real”

Para este projeto, um sistema real precisa satisfazer simultaneamente:

infraestrutura reproduzível por código, sem dependência de cliques manuais não documentados;

autenticação moderna, privilégio mínimo, segregação de funções e rotação de credenciais;

estado persistente, idempotência, checkpoints, fila durável, dead-letter e retomada;

processamento de dados não confiáveis em workers isolados e descartáveis;

trilha de custódia append-only e evidência imutável;

comportamento determinístico para nomes, partições, destino e replay;

testes unitários, integração, compatibilidade, performance, chaos e segurança;

telemetria, alertas, SLO, backup, recuperação de desastre e runbooks operacionais;

gates externos para qualquer API preview, privada ou contratual;

documentação que permita a outro time operar e evoluir a plataforma.

### 1.2 O que este produto não será

Não será automação COM de Outlook executada como serviço.

Não será um parser PST construído do zero quando há SDKs maduros e licenciáveis.

Não será um robô de navegador que finge existir uma API Purview.

Não será uma fila com o PST dentro da mensagem.

Não será um banco de dados contendo corpo, assunto ou anexos de e-mail sem necessidade formal.

Não será um sistema que declara sucesso porque o portal mostrou “Complete”.

Não será uma solução que reabre ou recria partes já importadas e perde a identidade de replay.

Não usará EWS como fundamento, pois o serviço começa a ser desativado no Exchange Online em outubro de 2026 e a retirada completa está anunciada para abril de 2027.

## 2. Correções obrigatórias ao documento-base

O PDF de origem acertou ao recomendar inspeção, partição, manifestos, quarentena, AzCopy, CSV e reconciliação. Entretanto, quatro hipóteses precisam ser substituídas antes do desenvolvimento.

| Hipótese anterior | Evidência oficial atual | Decisão do produto |
| --- | --- | --- |
| Um PST de 500 GB pode ser dividido e importado ao mesmo archive em ondas sucessivas de aproximadamente 100 GB. | O Purview importa no main archive mailbox only e aplica limite de 100 GB; acima disso, a Microsoft orienta abrir suporte. A orientação de troubleshooting afirma que auto-expansion não deve ser usado para o cenário PST/migração. | O adapter Purview bloqueia quando a soma planejada exceder a capacidade suportada ou disponível. Não existe loop automático de cinco ondas. |
| Auto-expanding archive resolve automaticamente a ingestão de 500 GB. | Auto-expansion chega a 1,5 TB para uso normal, mas provisiona capacidade sob demanda e não é um mecanismo de bypass para PST Import. | A feature é inventariada, mas não usada para autorizar import acima de 100 GB. |
| O último passo pode ser automatizado por PowerShell/API pública. | A Microsoft orienta criar novos jobs pela interface do Import Service e informa que PowerShell não é suportado para essa criação. | O adapter Purview é “automação assistida”: gera tudo, acompanha evidências e exige operação humana registrada no portal. |
| Microsoft Graph resolve a ingestão direta de PST no archive. | As APIs de mailbox import/export usam stream FTS opaco; a importação documentada recebe dado exportado por essa família de APIs. A documentação v1.0 e as páginas de archive/preview ainda não são uniformes. | O adapter Graph FTS fica bloqueado por capability gate. Converter PST para FTS só será habilitado após confirmação formal de suporte, teste de fidelidade e API GA para archive. |

ATENÇÃO
A API Graph de mailbox import/export é estrategicamente importante, mas não aceita um arquivo PST inteiro. Ela cria sessão e recebe itens em FTS base64. Construir um tradutor PST → FTS por conta própria é um produto de protocolo, não uma simples integração. Até a Microsoft confirmar esse uso como suportado, a capacidade permanece DisabledByPolicy.

## 3. Matriz de capacidades do produto

Cada destino implementa ITargetIngestor. O sistema decide por capability, nunca por if espalhado pelo código.

| Adapter | Status inicial | Caso suportado | Bloqueios obrigatórios |
| --- | --- | --- | --- |
| PurviewNetworkUpload | GA / habilitado | PSTs Unicode, partes recomendadas ≤ 20 GB, até 500 linhas por CSV, destino primário ou main archive, dentro da quota suportada | >100 GB no main archive; archive desabilitado; TargetRootFolder /; arquivo repetido em destino diferente; SAS ausente/expirado |
| GraphMailboxFts | bloqueado | Somente após API/tenant/cenário aprovados e stream FTS reconhecido | API preview; ausência de archive ID suportado; PST→FTS não homologado; consentimento insuficiente |
| ContractualFastIngest | não instalado | API privada/partner contratada e documentada | Contrato, SDK ou termo de suporte ausente; endpoint não permitido |
| PrepareOnly | habilitado | Inspecionar, dividir, validar e emitir pacote de migração | Não declara itens importados; não emite certificado final |

O registry de capacidades deverá persistir provider, apiVersion, cloud, featureState, validatedAt, evidenceUri, tenantScope e approvedBy. A validade padrão da comprovação é 90 dias; qualquer mudança de API ou documentação força revalidação.

### 3.1 Regras duras do adapter Purview

tamanho-alvo de parte: 18 GiB; limite operacional configurável até 20 GB;

nomes únicos e case-sensitive dentro da área Microsoft;

máximo de 500 linhas por mapping CSV;

IsArchive=TRUE apenas se ArchiveStatus=Active e o GUID estiver presente;

TargetRootFolder nunca pode ser / em import para archive;

a identidade de replay é tenant + mailbox + targetRoot + pstSha256;

o mesmo byte stream e o mesmo target root devem ser reutilizados no retry;

import total planejado para main archive não excede 100 GB nem a capacidade observada;

novas ondas acima do limite exigem evidência de autorização da Microsoft e adapter específico;

criação e início do import job no portal são tarefas humanas com quatro-olhos.

### 3.2 Regra para um único PST de 500 GB

O arquivo pode e deve ser inspecionado e dividido em partes seguras. Isso resolve processamento, transporte e recuperação; não cria capacidade no destino. A saída do planejamento será uma destas decisões:

SUPPORTED_PURVIEW: até 100 GB elegíveis para o main archive e quota disponível.

FILTER_REQUIRED: conjunto completo excede o suportado, mas uma política aprovada reduz o universo.

MICROSOFT_ASSESSMENT_REQUIRED: volume acima de 100 GB para o mesmo archive.

ADVANCED_CONNECTOR_REQUIRED: cenário depende de ingestão por item ou API contratual.

TARGET_REDESIGN_REQUIRED: o destino licenciado não comporta o dado ou viola o mapeamento 1:1.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA
A plataforma jamais redistribuirá silenciosamente os dados de um usuário em archives de outros usuários. O archive é destinado ao próprio usuário ou à própria shared mailbox. Fracionar identidade para “ganhar quota” viola o desenho do serviço.

## 4. Como superar Archive Shuttle sem propaganda vazia

Archive Shuttle declara migração em escala de petabytes, trilha de auditoria, marca digital por item, filtragem, correspondência usuário-asset, workflow modular, preservação de estrutura/metadados, redução de impacto e protocolo de ingestão avançada. Superar o produto significa demonstrar métricas iguais ou melhores em teste independente, não escrever “mais seguro” em apresentação.

| Dimensão | Gate mínimo para paridade | Gate para afirmar superioridade |
| --- | --- | --- |
| Fidelidade | ≥ 99,99% dos itens elegíveis preservados; 100% das exceções explicadas | 100% dos tipos suportados preservados em corpus homologado e desvio material zero |
| Cadeia de custódia | hash de fonte/parte, manifesto assinado, log append-only | fingerprint por item, prova WORM, verificação independente e relatório reprodutível |
| Escala | 100 TB de carteira sem perda de controle | benchmark público/repetível com custo e throughput melhores no mesmo destino |
| Retomada | recuperação após crash sem recomeçar job inteiro | RPO lógico zero para artefatos aprovados e replay sem duplicidade demonstrado |
| Segurança | segredo fora de código, RBAC, private endpoints, hardening | threat model auditado, pen-test independente, SBOM, assinatura e evidência de supply chain |
| Operação | dashboards, DLQ, runbooks, SLO | tempo médio de diagnóstico menor e auto-remediação segura para falhas conhecidas |
| Conectores | EV + PST + Purview | adapters adicionais suportados sem contaminar o domínio |
| Experiência | ondas, aprovações, relatórios | planejamento adaptativo, capacidade preditiva e evidência pronta para auditoria |

### 4.1 KPIs oficiais do produto

SourceBytesDiscovered, EligibleBytes, PreparedBytes, ImportedBytes, ExceptionBytes.

SourceItems, EligibleItems, PreparedItems, ImportedItems, SkippedItems, QuarantinedItems.

ItemFidelityPassRate, FolderFidelityPassRate, MetadataFidelityPassRate.

DuplicateRiskBlockedCount, UnsafeReplayBlockedCount, QuotaGateBlockedCount.

MeanPrepareThroughputGiBPerHour, P95ItemImportLatency, WorkerUtilization.

EvidenceCompletenessRate, que precisa ser 100% para fechar o job.

RTOObserved, RPOObserved, MTTD, MTTR.

CostPerPreparedGiB e CostPerSuccessfullyImportedGiB.

## 5. Requisitos funcionais e não funcionais

### 5.1 Requisitos funcionais obrigatórios

| ID | Requisito | Critério de aceite resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Cadastrar tenant, projeto, fonte, dono e destino | Identidade 1:1 validada; nenhum PST órfão entra no pipeline |
| RF-002 | Inventariar Enterprise Vault | Archives, IDs, owners, tamanho e política exportados para manifesto |
| RF-003 | Ingerir PST de UNC, disco ou blob privado | Cópia imutável, SHA-256, tamanho e origem registrados |
| RF-004 | Inspecionar PST sem Outlook | árvore, formatos, contagens, datas, anomalias e risco persistidos |
| RF-005 | Particionar PST grande | partes ≤ política; nome/hash/manifesto determinísticos |
| RF-006 | Validar com engine independente | contagem e estrutura compatíveis ou quarentena explícita |
| RF-007 | Planejar destino e ondas | quotas, licença, limite do adapter e target root verificados |
| RF-008 | Fazer upload Purview por AzCopy | versão suportada, logs sanitizados, hash/resultado persistidos |
| RF-009 | Gerar mapping CSV | schema oficial, case, unicidade e máximo de 500 linhas validados |
| RF-010 | Registrar operação do portal | operador, aprovador, hora, job ID e evidência anexada |
| RF-011 | Reconciliar | fonte × parte × serviço × destino, com desvio classificado |
| RF-012 | Reprocessar com segurança | replay do mesmo artefato e target; regeneração bloqueada após import |
| RF-013 | Gerenciar quarentena | motivo, artefato, proprietário, decisão e SLA |
| RF-014 | Emitir certificado | somente após reconciliação, evidência e aprovação |
| RF-015 | Exportar auditoria | pacote assinado, verificável sem acesso ao banco principal |

### 5.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Meta inicial de produção |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Disponibilidade do plano de controle | 99,9% mensal |
| RNF-002 | Durabilidade de evidência | armazenamento redundante + WORM; perda tolerada zero |
| RNF-003 | RPO do controle | ≤ 5 min; eventos de custódia já confirmados não podem ser perdidos |
| RNF-004 | RTO do controle | ≤ 4 h |
| RNF-005 | Isolamento | tenant/project em toda chave, policy e caminho; teste automatizado de cross-tenant |
| RNF-006 | Retomada worker | nova instância retoma pelo último checkpoint confirmado |
| RNF-007 | Segurança | zero segredo estático no repositório ou pipeline; identidade gerenciada onde possível |
| RNF-008 | Auditabilidade | 100% das ações privilegiadas com actor, razão, correlação e antes/depois |
| RNF-009 | Performance de preparação | baseline aferida por perfil, sem promessa antes do benchmark do hardware |
| RNF-010 | Acessibilidade | portal operável por teclado e compatível com WCAG 2.2 AA |
| RNF-011 | Observabilidade | logs, métricas e traces correlacionados por correlationId e jobId |
| RNF-012 | Evolução | adapters sem referência a SDK de fornecedor no domínio |

# Parte II - Arquitetura e organização do software

## 6. Princípios arquiteturais

Monólito modular no plano de controle. Um deployable coeso com módulos e limites internos explícitos reduz custo transacional e evita microsserviços prematuros. Workers pesados continuam processos separados.

Arquitetura hexagonal. Domínio não conhece Azure SDK, Aspose, Veritas, Purview ou Graph. Interfaces vivem em Application; adapters vivem em Infrastructure.

Artefatos imutáveis. PST de origem, PST part aprovado, manifesto e evidência ganham hash e não são editados. Nova versão cria novo ID e vínculo de derivação.

At-least-once técnico, exactly-once de efeito. Service Bus pode entregar novamente; Inbox, Outbox, unique constraints e idempotency key impedem efeito duplicado.

Fail closed. Ausência de licença, capacidade, hash, identidade, consentimento ou evidência bloqueia avanço.

Dados mínimos. O plano de controle guarda metadados; conteúdo de e-mail permanece nos artefatos protegidos.

Operação humana explícita. Etapas que dependem do portal são tarefas de workflow, não cliques fora do sistema.

Compatibilidade como capability. Preview, região, nuvem nacional, tenant e versão são avaliados antes de criar job.

Configuração versionada. Toda política que muda resultado da migração tem versão e hash.

Segurança verificável. “Criptografado” ou “imutável” precisa de configuração, teste e evidência.

## 7. Componentes e responsabilidades

| Componente | Responsabilidade | Proibições |
| --- | --- | --- |
| Operator Portal | planejamento, aprovação, acompanhamento e evidência | não processa PST; não exibe corpo/anexo por padrão |
| Control API | contratos REST, autorização, validação e idempotência | não chama biblioteca PST no request thread |
| Orchestrator | state machine, policy gates, scheduling, sagas | não lê bytes do PST |
| Source Connector | inventário EV, export e transferência outbound | não recebe conexão inbound da plataforma |
| PST Worker | hash, inspeção, partição, validação primária | não possui permissão de Exchange/Purview |
| Independent Validator | segunda engine e verificação de manifesto | não altera artefato validado |
| Upload Worker | AzCopy e adapter de destino | não tem acesso ao PST original se apenas part é necessário |
| Reconciliation Worker | agrega resultados e consulta estatísticas | não marca job como concluído sozinho |
| Evidence Service | empacota, assina e publica evidências WORM | não permite overwrite/delete por operador |
| Azure SQL | estado transacional, locks, outbox/inbox | não armazena SAS, corpo ou anexo |
| Service Bus | comandos assíncronos e eventos | mensagem ≤ envelope; nenhum conteúdo bruto |
| Private Storage | landing, work, parts, quarantine | acesso público desabilitado |
| Microsoft 365 Adapter | precheck, mapping, upload e resultado | nenhuma chamada não suportada |

### 7.1 Unidades de implantação

control-api: ASP.NET Core, duas ou mais réplicas, health endpoints separados para liveness/readiness.

control-orchestrator: .NET Worker, singleton lógico por lock distribuído para cada job.

portal-web: aplicação web com autenticação Entra; pode ser Blazor ou React. A decisão recomendada é React/TypeScript se o time já dominar; caso contrário, Blazor reduz stack.

pst-worker-windows: serviço Windows em VM Scale Set dedicado, sem inbound público.

source-connector-windows: serviço instalado no ambiente do cliente, registrado por certificado e mTLS.

upload-worker-windows: imagem separada para AzCopy e rede de saída Microsoft 365.

recon-worker: worker leve, sem acesso ao landing original.

evidence-signer: função restrita com identidade própria e acesso apenas ao container de evidência.

### 7.2 Topologia de rede

uma VNet por ambiente (dev, test, prod);

subnets separadas para ingress, apps, workers, private endpoints e management;

Network Security Groups negando tráfego lateral por padrão;

Private DNS Zones para SQL, Storage, Service Bus, Key Vault e Container Registry;

Azure Firewall ou NVA para egress allowlist e logging;

nenhuma VM com IP público; administração por Azure Bastion/JIT/PIM;

source connector estabelece HTTPS/mTLS outbound; nenhuma porta inbound criada no cliente;

upload Purview usa endpoint Microsoft fornecido no SAS e precisa ser tratado como exceção de egress auditada;

DNS e relógio são dependências críticas; NTP drift acima de dois minutos gera alerta e bloqueia operações assinadas.

## 8. Estrutura do repositório

O repositório deverá ser único enquanto o produto for um monólito modular. Pastas de adapters deixam claro onde dependências de fornecedor podem existir.

TEXT
/src
  /Control.Api
  /Control.Orchestrator
  /Portal.Web
  /Modules
    /Tenancy
      /Domain
      /Application
      /Infrastructure
    /Projects
    /Sources
    /PstProcessing
    /Planning
    /Destinations
    /Reconciliation
    /Evidence
    /Operations
  /Workers
    /Pst.Worker
    /Pst.Validator
    /Upload.Worker
    /Reconciliation.Worker
    /SourceConnector.Worker
  /Adapters
    /Pst.Aspose
    /Pst.LibPff
    /Source.EnterpriseVault
    /Target.Purview
    /Target.GraphFts
    /Storage.AzureBlob
    /Messaging.AzureServiceBus
    /Identity.Entra
/tests
  /Unit
  /Architecture
  /Contract
  /Integration
  /Compatibility
  /Performance
  /Chaos
  /Security
  /TestDataBuilder
/infra
  /bicep
    main.bicep
    /modules
    /environments
  /policies
  /scripts
/ops
  /dashboards
  /alerts
  /runbooks
  /kql
/docs
  /adr
  /threat-model
  /api
  /schemas
  /support-matrix
/build
  Directory.Build.props
  Directory.Packages.props
  dotnet-tools.json
  NuGet.Config
global.json
Directory.Build.props
Directory.Packages.props
PstMigration.slnx
SECURITY.md
CONTRIBUTING.md
CODEOWNERS
LICENSES-THIRD-PARTY.md

### 8.1 Regras de dependência

Domain depende apenas de BCL e shared kernel mínimo.

Application depende de Domain, contratos e abstrações.

Infrastructure/Adapters dependem de SDKs externos e implementam abstrações.

Api/Workers são composition roots.

módulo A não referencia a infraestrutura do módulo B.

nenhum projeto, exceto Adapters/Pst.Aspose, referencia Aspose.Email.

nenhum projeto, exceto Target.Purview, conhece o schema CSV Purview.

GraphFts compila, mas permanece inacessível se o capability gate não estiver aprovado.

testes de arquitetura falham o build quando uma regra é violada.

## 9. Registros de decisão arquitetural antes do código

Criar estes ADRs em docs/adr e aprová-los em pull request. O código só começa após ADR-0001 a ADR-0008.

| ADR | Decisão | Gate |
| --- | --- | --- |
| ADR-0001 | monólito modular + workers separados | arquiteto + tech lead |
| ADR-0002 | .NET 10 LTS e política de atualização | segurança + plataforma |
| ADR-0003 | Azure SQL + Service Bus Premium | arquitetura + FinOps |
| ADR-0004 | Aspose como writer/splitter primário | PoC de biblioteca, licença e jurídico |
| ADR-0005 | libpff somente como verificador independente | compatibilidade e LGPL avaliadas |
| ADR-0006 | Purview como adapter GA inicial | evidência oficial e teste em tenant controlado |
| ADR-0007 | Graph FTS bloqueado | reavaliação quando archive/FTS estiverem suportados |
| ADR-0008 | modelo de isolamento por tenant/projeto | segurança e DPO |
| ADR-0009 | estratégia de fingerprint por item | performance + privacidade |
| ADR-0010 | assinatura de evidência e WORM | jurídico + segurança |
| ADR-0011 | portal React ou Blazor | time responsável |
| ADR-0012 | single-region com DR ou active/passive | negócio + custo |

## 10. Preparação da estação do desenvolvedor

Os comandos abaixo assumem Windows 11/Windows Server com PowerShell 7 elevado somente durante instalação. O desenvolvimento diário ocorre sem privilégio administrativo.

POWERSHELL
# Instalar ferramentas aprovadas. Ajustar IDs se o catálogo corporativo usar winget privado.
winget install --id Git.Git -e
winget install --id Microsoft.PowerShell -e
winget install --id Microsoft.DotNet.SDK.10 -e
winget install --id Microsoft.AzureCLI -e
winget install --id Microsoft.Azure.StorageExplorer -e
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
winget install --id Docker.DockerDesktop -e

# Confirmar versões. O pipeline deve repetir essas verificações.
git --version
pwsh --version
dotnet --info
az version
docker version

Instalar Bicep pelo Azure CLI e fixar o SDK .NET no global.json.

POWERSHELL
az bicep install
az bicep version

New-Item -ItemType Directory -Path C:\src\pst-migration -Force | Out-Null
Set-Location C:\src\pst-migration
git init --initial-branch main
dotnet new globaljson --sdk-version <VERSAO_10_LTS_APROVADA> --roll-forward latestPatch
dotnet new sln --name PstMigration --format slnx

CONTROLE DE SEGURANÇA
Não usar az login com conta Global Administrator. A assinatura de desenvolvimento deve ser separada, sem dados reais, e o desenvolvedor recebe apenas Contributor no resource group efêmero. Produção usa pipeline OIDC/workload identity, não segredo de service principal.

### 10.1 Scaffolding do código

POWERSHELL
$projects = @(
  @{ Template='webapi'; Name='Control.Api' },
  @{ Template='worker'; Name='Control.Orchestrator' },
  @{ Template='worker'; Name='Workers.Pst' },
  @{ Template='worker'; Name='Workers.Validator' },
  @{ Template='worker'; Name='Workers.Upload' },
  @{ Template='worker'; Name='Workers.Reconciliation' },
  @{ Template='worker'; Name='Workers.SourceConnector' },
  @{ Template='classlib'; Name='SharedKernel' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Tenancy' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Projects' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Sources' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.PstProcessing' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Planning' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Destinations' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Reconciliation' },
  @{ Template='classlib'; Name='Modules.Evidence' },
  @{ Template='classlib'; Name='Adapters.Pst.Aspose' },
  @{ Template='classlib'; Name='Adapters.Source.EnterpriseVault' },
  @{ Template='classlib'; Name='Adapters.Target.Purview' },
  @{ Template='classlib'; Name='Adapters.Target.GraphFts' }
)

foreach ($p in $projects) {
  $path = Join-Path 'src' $p.Name
  dotnet new $p.Template --name $p.Name --output $path --framework net10.0
  dotnet sln PstMigration.slnx add "$path\$($p.Name).csproj"
}

$testProjects = 'Unit.Tests','Architecture.Tests','Contract.Tests','Integration.Tests','Compatibility.Tests'
foreach ($name in $testProjects) {
  $path = Join-Path 'tests' $name
  dotnet new xunit --name $name --output $path --framework net10.0
  dotnet sln PstMigration.slnx add "$path\$name.csproj"
}

dotnet new editorconfig
dotnet new gitignore
dotnet restore
dotnet build --configuration Release --no-restore
dotnet test --configuration Release --no-build

### 10.2 Gerenciamento central de pacotes

Ativar ManagePackageVersionsCentrally em Directory.Packages.props. Toda versão é exata, revisada e atualizada por pull request automatizado. Não usar wildcard em produção. O primeiro PR de dependências deve conter no mínimo:

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer e Design na linha 10;

Azure.Identity, Azure.Messaging.ServiceBus, Azure.Storage.Blobs, Azure.Security.KeyVault.Secrets;

Microsoft.Graph somente no adapter Graph;

Aspose.Email somente no adapter Aspose e após licença;

OpenTelemetry.Extensions.Hosting, exporter OTLP e instrumentações;

Serilog.AspNetCore se Serilog for escolhido;

FluentValidation.DependencyInjectionExtensions ou validação equivalente;

Microsoft.AspNetCore.OpenApi;

NetArchTest.Rules ou ferramenta equivalente nos testes de arquitetura;

Testcontainers.MsSql, Testcontainers.ServiceBus quando aplicável;

WireMock.Net para contratos HTTP controlados.

POWERSHELL
# Exemplo: adicionar pacote sem espalhar versão no csproj.
dotnet add src\Adapters.Target.Purview\Adapters.Target.Purview.csproj package Azure.Identity
dotnet add src\Adapters.Target.Purview\Adapters.Target.Purview.csproj package Azure.Storage.Blobs
dotnet add src\Adapters.Pst.Aspose\Adapters.Pst.Aspose.csproj package Aspose.Email

# Fixar lock files e exigir restore determinístico.
dotnet restore --use-lock-file
dotnet restore --locked-mode

### 10.3 Hooks locais e qualidade

POWERSHELL
dotnet new tool-manifest
dotnet tool install dotnet-format
dotnet tool install dotnet-outdated-tool
dotnet format --verify-no-changes
dotnet list package --vulnerable --include-transitive
dotnet list package --outdated

O pipeline bloqueia merge quando houver warning tratado como error, dependência crítica vulnerável, formato divergente, teste falho, cobertura inferior ao gate do módulo ou alteração de infraestrutura sem what-if.

## 11. Modelo de domínio e invariantes

### 11.1 Agregados principais

| Agregado | Responsabilidade | Invariantes críticas |
| --- | --- | --- |
| Tenant | isolamento, região, chaves, consentimento | nenhum recurso sem tenant; estado suspenso bloqueia execução |
| MigrationProject | política e escopo | policy version imutável após primeiro import |
| MailboxTarget | identidade, licença, archive, quota | um owner lógico por target; GUID sempre que possível |
| SourceObject | artefato de origem | hash/tamanho imutáveis depois de HASHED |
| PstInspection | inventário estrutural | refere exatamente um source hash |
| PartitionPlan | decisão determinística de divisão | hash da policy + source hash + engine version |
| PstPart | parte gerada | bytes nunca mudam após VALIDATED |
| ImportWave | conjunto atômico operacional | uma part aparece no máximo uma vez por target/root |
| DestinationRun | execução em provider | provider/capability fixados no início |
| Reconciliation | comparação e desvios | não fecha com exceção sem disposition |
| CustodyEvent | evento append-only | sem update/delete; sequência e hash encadeados |
| EvidencePackage | prova final | manifesto, assinatura e URI WORM |

### 11.2 Value objects

TenantId, ProjectId, JobId, ArtifactId, MailboxId como tipos fortes.

Sha256Digest aceita exatamente 64 caracteres hex normalizados.

ByteSize usa long, nunca int, e expõe GB/GiB separadamente.

NormalizedPath rejeita .., ADS, device path, wildcard e path fora da raiz permitida.

TargetRootFolder exige /NomeSeguro, nunca /, e normaliza Unicode.

EmailAddress não é usado como identidade imutável; ExchangeGuid/object ID é preferido.

PolicyVersion e EngineVersion entram na identidade de derivação.

IdempotencyKey é opaca, de alta entropia, com escopo de tenant.

### 11.3 Máquina de estados

| Estado | Entrada exigida | Saída normal | Quem pode transicionar |
| --- | --- | --- | --- |
| DISCOVERED | source registrado | HASHED | orchestrator |
| HASHED | hash + tamanho + URI | INSPECTED | PST worker |
| INSPECTED | inventário + risk score | PLANNED ou QUARANTINED | policy engine |
| PLANNED | plan hash + capacidade | PARTITIONING | approver/orchestrator |
| PARTITIONING | lease exclusivo | VALIDATED ou FAILED | PST worker |
| VALIDATED | validação dupla | STAGED | validator |
| STAGED | blob/artefato + hash | READY | upload worker |
| READY | prechecks e pacote | IMPORTING | operador + aprovador |
| IMPORTING | provider run ID | RECONCILING ou FAILED | target adapter |
| RECONCILING | resultados coletados | COMPLETED ou QUARANTINED | recon worker + approver |
| COMPLETED | evidência assinada | terminal | evidence service |
| QUARANTINED | motivo e owner | nova tentativa ou terminal | especialista + aprovador |
| FAILED | erro classificado | retry controlado ou terminal | orchestrator |

### 11.4 Transições proibidas

DISCOVERED → IMPORTING.

VALIDATED → PARTITIONING no mesmo artifact ID.

COMPLETED → qualquer estado.

QUARANTINED → READY sem nova validação.

FAILED → estado anterior sem nova Attempt.

alteração de TargetRootFolder após qualquer import iniciado.

regeneração de part com mesmo PartId e hash diferente.

substituição de evidência publicada; correção cria pacote sucessor.

## 12. Persistência, concorrência e esquema de banco

Azure SQL é o sistema de registro do controle. Blob é o sistema de registro dos artefatos. Service Bus não é banco. O modelo deve usar rowversion para concorrência otimista, tenant_id em todas as tabelas e índices que começam por tenant nos acessos multitenant.

### 12.1 Tabelas mínimas

| Tabela | Conteúdo | Retenção |
| --- | --- | --- |
| tenants | identidade, estado, região | vida do contrato + política |
| projects | escopo, policy hash, classificações | permanente de auditoria |
| mailbox_targets | GUID, UPN mascarado, archive/licença/capacidade | projeto + retenção |
| source_objects | URI lógica, hash, bytes, owner | projeto + retenção |
| pst_inspections | métricas estruturais e risco | projeto + retenção |
| partition_plans | algoritmo, policy, engine e hash | permanente de auditoria |
| pst_parts | artifact URI, hash, count, dates | projeto + retenção |
| import_waves | target, root, provider, bytes, estado | permanente de auditoria |
| wave_parts | vínculo único part/target/root | permanente de auditoria |
| attempts | tentativa, erro, retry, tempo | suporte e auditoria |
| checkpoints | estágio, cursor opaco, lease | até conclusão + período |
| recon_results | esperado, observado, desvio | permanente de auditoria |
| custody_events | sequência, hash anterior, payload hash | ledger/append-only |
| outbox_messages | eventos a publicar | limpeza após confirmação |
| inbox_messages | message IDs processados | janela de dedupe |
| approvals | ação, actor, justificativa, decisão | permanente de auditoria |
| evidence_packages | manifest hash, assinatura, WORM URI | conforme contrato/legal |

### 12.2 Constraints obrigatórias

SQL
CREATE UNIQUE INDEX UX_source_tenant_sha
ON dbo.source_objects(tenant_id, sha256);

CREATE UNIQUE INDEX UX_part_tenant_sha
ON dbo.pst_parts(tenant_id, sha256);

CREATE UNIQUE INDEX UX_wave_part_target_root
ON dbo.wave_parts(tenant_id, mailbox_target_id, target_root_folder, part_sha256);

CREATE UNIQUE INDEX UX_inbox_consumer_message
ON dbo.inbox_messages(consumer_name, message_id);

ALTER TABLE dbo.import_waves ADD CONSTRAINT CK_import_waves_target_root
CHECK (target_root_folder <> '/' AND target_root_folder LIKE '/%');

ALTER TABLE dbo.pst_parts ADD CONSTRAINT CK_pst_parts_hash
CHECK (LEN(sha256) = 64);

CONTROLE DE SEGURANÇA
Row-Level Security é defesa adicional, não substitui filtro explícito no código. Todos os repositórios recebem TenantContext; testes de arquitetura procuram consultas sem tenant e testes de integração tentam acesso cruzado.

### 12.3 Outbox, Inbox e unidade transacional

Ao mudar o estado do domínio, a mesma transação grava o evento na outbox. Um publisher separado envia ao Service Bus e marca published_at. O consumer primeiro tenta inserir o message_id na inbox; unique violation significa mensagem já processada e deve resultar em Complete, não em nova execução.

SQL
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE dbo.pst_parts
SET status = 'VALIDATED', validated_at = SYSUTCDATETIME()
WHERE tenant_id = @tenantId AND part_id = @partId AND status = 'PARTITIONING';

IF @@ROWCOUNT <> 1
    THROW 51001, 'Invalid or concurrent state transition', 1;

INSERT dbo.outbox_messages(message_id, tenant_id, event_type, payload_json, occurred_at)
VALUES (@messageId, @tenantId, 'PstPartValidated.v1', @payload, SYSUTCDATETIME());

COMMIT TRANSACTION;

### 12.4 Locks e leases

sp_getapplock ou tabela de lease para job orchestration; não usar lock em memória.

lease de part contém owner_instance, acquired_at, expires_at, heartbeat_at.

worker renova heartbeat; expiração não autoriza outro worker até o orchestrator confirmar ausência.

operações destrutivas nunca dependem apenas de lease expirado.

o upload de uma part usa lease exclusivo por tenant + target + root + hash.

## 13. Contratos HTTP

Todos os endpoints usam /api/v1, autenticação Entra, autorização por policy e application/problem+json para erro. POST mutável exige Idempotency-Key. Respostas incluem correlationId, resourceVersion e links HATEOAS mínimos para próximas ações.

### 13.1 Endpoints principais

| Método | Rota | Função | Role mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /tenants/{tenantId}/projects | criar projeto | ProjectAdmin |
| POST | /projects/{projectId}/sources | cadastrar origem | MigrationEngineer |
| POST | /sources/{sourceId}:hash | agendar hashing | MigrationEngineer |
| POST | /sources/{sourceId}:inspect | agendar inspeção | MigrationEngineer |
| POST | /sources/{sourceId}:plan | gerar plano | MigrationEngineer |
| POST | /plans/{planId}:approve | aprovar resultado | MigrationApprover |
| POST | /plans/{planId}:execute | criar parts | MigrationApprover |
| POST | /waves | criar onda | MigrationEngineer |
| POST | /waves/{waveId}:precheck | validar destino | M365Operator |
| POST | /waves/{waveId}:prepare | gerar pacote | M365Operator |
| POST | /waves/{waveId}:record-import | registrar job portal | M365Operator |
| POST | /waves/{waveId}:reconcile | iniciar reconciliação | MigrationEngineer |
| POST | /jobs/{jobId}:close | aprovação final | MigrationApprover |
| GET | /jobs/{jobId}/evidence | baixar pacote | Auditor |

### 13.2 Exemplo de criação de fonte

HTTP
POST /api/v1/projects/prj_01JXYZ/sources HTTP/1.1
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: 01JXYZK4M2J4G7A6R1F0Q8H5TZ
Content-Type: application/json

{
  "sourceType": "PstFile",
  "sourceUri": "connector://cn_01JX/landing/user01/archive.pst",
  "owner": {
    "entraObjectId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "exchangeGuid": "11111111-1111-1111-1111-111111111111"
  },
  "classification": "Confidential",
  "expectedBytes": 536870912000
}

JSON
{
  "sourceId": "src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7",
  "status": "DISCOVERED",
  "resourceVersion": "AAAAAAAAB9E=",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "links": {
    "self": "/api/v1/sources/src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7",
    "hash": "/api/v1/sources/src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7:hash"
  }
}

### 13.3 Erro padronizado

JSON
{
  "type": "https://errors.example.com/m365/archive-capacity-exceeded",
  "title": "Supported archive import capacity exceeded",
  "status": 409,
  "code": "M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT",
  "detail": "Planned bytes exceed the supported Purview main archive import limit.",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "remediation": "Open Microsoft support assessment or select an approved advanced ingestor.",
  "extensions": {
    "plannedBytes": 536870912000,
    "supportedBytes": 107374182400,
    "provider": "PurviewNetworkUpload"
  }
}

### 13.4 Idempotência HTTP

key com TTL mínimo de 24 horas, escopo tenant + route + actor;

guardar hash do request e resposta final;

mesma key + mesmo hash retorna resposta original;

mesma key + payload diferente retorna 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED;

não usar idempotency key como autorização;

operações longas retornam 202 Accepted e operationId.

## 14. Mensageria e execução durável

Azure Service Bus Premium fornece isolamento, sessions, duplicate detection e DLQ. As filas não transportam dados de e-mail; apenas comandos pequenos com IDs e contexto mínimo.

### 14.1 Entidades

| Entidade | Sessions | Chave | Max delivery | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pst.inspect.v1 | sim | tenant/source | 5 | inspeção exclusiva |
| pst.partition.v1 | sim | tenant/source | 3 | partição pesada |
| pst.validate.v1 | sim | tenant/part | 5 | validação independente |
| target.upload.v1 | sim | tenant/wave | 5 | upload serial por onda |
| target.reconcile.v1 | sim | tenant/wave | 8 | consultas e resultado |
| evidence.build.v1 | sim | tenant/job | 3 | pacote final |
| domain-events.v1 | não | messageId | n/a | topic para observabilidade/workflows |

### 14.2 Envelope de mensagem

JSON
{
  "schema": "PstPartValidate.v1",
  "messageId": "01JXYZ...",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "causationId": "01JXYA...",
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "projectId": "prj_01J...",
  "resourceId": "part_01J...",
  "attempt": 1,
  "occurredAt": "2026-07-20T12:00:00Z",
  "policyVersion": "pv_01J...",
  "traceparent": "00-...-...-01"
}

### 14.3 Política de retry

| Classe | Exemplos | Retry | Ação final |
| --- | --- | --- | --- |
| Transitório | timeout, 429, 5xx, lease momentâneo | exponential backoff + jitter | DLQ após limite |
| Dependência | SAS expirado, consentimento removido | pausa longa, requer operador | WAITING_EXTERNAL |
| Dados | PST ilegível, hash divergente | sem retry automático | QUARANTINED |
| Política | quota, licença, adapter bloqueado | sem retry | BLOCKED |
| Bug | null inesperado, invariant violation | uma captura para evidência, sem loop | FAILED + incidente |

O backoff sugerido para transitórios é 10 s, 30 s, 2 min, 10 min e 30 min com jitter de ±20%. Respeitar Retry-After. Operações de importação não repetem automaticamente após resposta ambígua: primeiro consultam ledger/resultado e só então decidem.

### 14.4 Dead-letter

O runbook de DLQ exige: identificar mensagem e trace; classificar; corrigir causa; criar RemediationRecord; reenfileirar com novo message ID e causationId antigo; nunca editar o payload original. A UI deve oferecer “replay” somente a roles específicas e exigir justificativa.

# Parte III - Conectores de origem e engine PST

## 15. Conector de origem: desenho seguro

O Source Connector é instalado perto do dado. Ele inicia conexões outbound, baixa uma política assinada, executa apenas ações allowlisted e publica metadados/resultados. O plano de controle não recebe SMB nem credenciais do EV.

### 15.1 Registro do conector

Operador cria um enrollment token de uso único, validade máxima de 15 minutos.

Instalação gera chave privada não exportável no Windows Certificate Store ou TPM.

Conector troca o token por certificado de cliente curto e identidade própria.

Plano de controle registra thumbprint, hostname, versão, site e capabilities.

Toda chamada usa mTLS, token de workload e assinatura do payload.

Certificados renovam automaticamente; revogação bloqueia imediatamente novos jobs.

### 15.2 Diretórios locais

TEXT
D:\PstMigration\
  landing\<projectId>\<sourceId>\       # somente ingest, ACL do serviço
  work\<jobId>\<attemptId>\             # temporário, apagável após aprovação
  output\<jobId>\<partId>\              # parte antes do upload privado
  quarantine\<projectId>\<artifactId>\  # acesso JIT, retenção longa
  evidence-cache\<jobId>\                # cache transitório assinado
  logs\                                    # sem PII/SAS

O serviço recusa symlink, junction, mount point, alternate data stream, caminho UNC não allowlisted e qualquer path que escape da raiz normalizada. A cópia para landing usa arquivo temporário, FlushFileBuffers, tamanho, hash, rename atômico e somente então publica SourceLanded.

## 16. Inventário e exportação do Enterprise Vault

### 16.1 Pré-requisitos do host EV

versão do Enterprise Vault e PowerShell snap-in suportadas pelo ambiente;

conta de serviço dedicada com o menor papel EV necessário;

Outlook presente e definido como cliente padrão somente porque Export-EVArchive -Format PST assim exige no servidor local e no Storage service pertinente;

volume de saída com espaço livre de pelo menos 1,3 × dados exportáveis da janela;

antivírus com exclusões estritamente documentadas para arquivos em gravação e scan após fechamento;

janela e MaxThreads definidos após benchmark para não degradar o EV;

relógio sincronizado, transcript PowerShell protegido e logs enviados à plataforma.

ATENÇÃO
Outlook é uma dependência do exporter oficial do EV, não a engine do produto. Não automatizar Outlook/COM. Se o cliente não aceitar Outlook no host necessário, exportar em formato NATIVE/EML e usar um adapter aprovado, ou usar ferramenta/fabricante autorizado.

### 16.2 Carregar o snap-in e inventariar

POWERSHELL
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

if (-not (Get-PSSnapin -Registered | Where-Object Name -eq 'Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin')) {
    throw 'Enterprise Vault PowerShell snap-in is not registered on this host.'
}

if (-not (Get-PSSnapin | Where-Object Name -eq 'Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin')) {
    Add-PSSnapin Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin
}

$inventoryPath = 'D:\PstMigration\evidence-cache\ev-archives.csv'
Get-EVArchive |
    Select-Object ArchiveName, ArchiveId, ArchiveType, VaultStoreName, Status |
    Sort-Object ArchiveName |
    Export-Csv -LiteralPath $inventoryPath -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $inventoryPath

Os nomes de propriedades podem variar por versão do EV; o adapter possui uma support matrix e um teste de descoberta que falha antes de exportar se o schema real divergir. Não alterar o script “na hora” em produção.

### 16.3 Exportar em partes de 18 GiB

O cmdlet documenta -MaxPSTSizeMB entre 500 e 51200 MB. O default do produto será 18432 MB para deixar margem abaixo da recomendação Microsoft de 20 GB.

POWERSHELL
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $ArchiveId,
    [Parameter(Mandatory)] [string] $OutputDirectory,
    [ValidateRange(1,32)] [int] $MaxThreads = 8,
    [ValidateRange(500,51200)] [int] $MaxPstSizeMb = 18432
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDirectory -Force | Out-Null
Start-Transcript -LiteralPath (Join-Path $OutputDirectory 'export.transcript.txt')
try {
    Export-EVArchive `
        -ArchiveId $ArchiveId `
        -OutputDirectory $OutputDirectory `
        -Format PST `
        -MaxThreads $MaxThreads `
        -MaxPSTSizeMB $MaxPstSizeMb `
        -Retry

    Get-ChildItem -LiteralPath $OutputDirectory -Filter '*.pst' -File |
        ForEach-Object {
            [pscustomobject]@{
                Name = $_.Name
                Length = $_.Length
                Sha256 = (Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $_.FullName).Hash.ToLowerInvariant()
            }
        } | Export-Csv -LiteralPath (Join-Path $OutputDirectory 'export-manifest.csv') -NoTypeInformation -Encoding UTF8
}
finally {
    Stop-Transcript
}

### 16.4 Exceções do exporter EV

Segundo a documentação do cmdlet, item acima de 250 MB pode ficar fora do PST; acima de 2 GB pode ser exportado no formato nativo. O conector deve varrer arquivos externos, registrar seu vínculo e direcioná-los à fila OversizedItem. O certificado final não pode omitir esses itens.

### 16.5 Incremental e freeze

Para retirada do EV sem perda de mudanças:

executar baseline por archive;

registrar watermark de consulta/data/ID conforme capacidade oficial da versão EV;

manter acesso do usuário ao legado durante baseline;

executar delta com filtro aprovado;

congelar ingestão/shortcut somente na janela autorizada;

executar delta final e reconciliar;

trocar acesso do usuário após critério de conclusão;

preservar EV pelo período de rollback contratual;

descomissionar apenas com sign-off e retenção satisfeita.

O detalhe de delta depende das APIs e da versão do EV. Não usar apenas ReceivedDate sem avaliar backdating, itens alterados e calendários. O adapter mantém strategy específica por versão.

## 17. Ingestão de PST já existente

### 17.1 Sequência

resolver owner e target antes da cópia;

obter tamanho e atributos sem confiar no nome;

copiar para landing com arquivo temporário;

calcular SHA-256 durante ou imediatamente após cópia;

confirmar que tamanho permanece estável por duas leituras;

bloquear escrita e registrar ACL;

detectar ANSI/Unicode, senha e possibilidade de abertura;

criar inspection job;

preservar o original mesmo se reparo for necessário;

qualquer reparo gera novo artifact derivado.

### 17.2 Hash streaming em C#

CSHARP
public static async Task<string> ComputeSha256Async(
    string path,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    const int BufferSize = 4 * 1024 * 1024;
    await using var stream = new FileStream(
        path,
        FileMode.Open,
        FileAccess.Read,
        FileShare.Read,
        BufferSize,
        FileOptions.Asynchronous | FileOptions.SequentialScan);

    using var sha = System.Security.Cryptography.SHA256.Create();
    var hash = await sha.ComputeHashAsync(stream, cancellationToken);
    return Convert.ToHexString(hash).ToLowerInvariant();
}

### 17.3 Verificação de estabilidade

CSHARP
public static async Task EnsureStableFileAsync(
    string path,
    TimeSpan observationWindow,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    var first = new FileInfo(path);
    var length = first.Length;
    var write = first.LastWriteTimeUtc;
    await Task.Delay(observationWindow, cancellationToken);
    first.Refresh();

    if (first.Length != length || first.LastWriteTimeUtc != write)
        throw new SourceStillChangingException(path);
}

## 18. Seleção da engine PST

O produto não implementará [MS-PST] do zero. A especificação aberta é referência para investigação e verificação, não justificativa para escrever um parser/writer completo, com anos de edge cases, antes de entregar valor.

### 18.1 Decisão recomendada

Engine primária: Aspose.Email for .NET com licença OEM/deployment adequada. Usada para abrir, enumerar, criar e dividir PSTs.

Validador independente: libpff/pffinfo/pffexport em container/worker isolado, exclusivamente leitura e verificação. Seu status e licença precisam de avaliação jurídica.

Fallback de reparo: ScanPST em estação/worker Windows controlado, sempre sobre cópia derivada, nunca sobre original.

Outlook/COM: proibido no engine central.

### 18.2 Interface do adapter

CSHARP
public interface IPstEngine
{
    string EngineName { get; }
    string EngineVersion { get; }

    Task<PstInspectionResult> InspectAsync(
        PstArtifact artifact,
        InspectionPolicy policy,
        CancellationToken cancellationToken);

    IAsyncEnumerable<PstPartCreated> PartitionAsync(
        PstArtifact artifact,
        PartitionPlan plan,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<PstValidationResult> ValidateAsync(
        PstArtifact artifact,
        ValidationPolicy policy,
        CancellationToken cancellationToken);
}

O domínio recebe resultados normalizados. Tipos de Aspose.Email ou libpff nunca atravessam a interface.

## 19. Inspeção estrutural

O inspector coleta sem extrair corpos/anexos para disco:

formato ANSI/Unicode e versão;

tamanho físico e hash;

árvore de pastas com path normalizado e entry ID protegido;

contagem de itens por pasta e total;

bytes lógicos estimados;

datas mínima/máxima por pasta;

classes MAPI encontradas;

pastas padrão, hidden/non-IPM e soft-deleted quando acessível;

itens sem data, muito grandes, corrompidos ou não enumeráveis;

profundidade e comprimento de path;

duplicidades potenciais por fingerprint;

senha/criptografia e capacidade de abertura;

tempo, pico de memória, throughput e versão da engine.

### 19.1 Risk score

| Sinal | Peso sugerido |
| --- | --- |
| não abre na engine primária | bloqueio |
| hash muda durante leitura | bloqueio |
| erro estrutural/CRC | +40 |
| item não enumerável | +20 por classe, teto 60 |
| PST > 100 GB | +20 |
| PST > 500 GB | +35 |
| pasta > 100.000 itens | +15 |
| path inválido/conflitante | +15 |
| formato ANSI | +10 |
| data ausente ou fora do intervalo plausível | +5 |

0–19 baixo; 20–49 moderado; 50–79 alto; 80+ crítico. O score não decide sozinho: bloqueios objetivos têm precedência.

## 20. Planejamento e particionamento

### 20.1 Política default

TargetPartBytes = 18 GiB.

HardPartBytes = 20 GB, considerando a convenção documentada pelo destino.

preservar pasta inteira quando couber e não violar contagem/risco;

pasta grande é particionada por data; sem distribuição útil, usar bin packing estável;

ordem estável por folderPathNormalized + receivedUtc + stableItemFingerprint;

nomes não incluem UPN completo; usar IDs opacos;

cada part gera manifesto antes de validação;

nenhum part é reaproveitado entre tenants ou targets.

### 20.2 Identidade determinística do plano

TEXT
planHash = SHA256(
  sourceSha256 +
  canonicalJson(partitionPolicy) +
  pstEngineName +
  pstEngineVersion +
  plannerVersion
)

Dois plans com inputs iguais devem gerar a mesma associação lógica de itens. Se a biblioteca produzir bytes diferentes, cada saída recebe hash próprio; apenas um conjunto pode ser aprovado.

### 20.3 Split simples por tamanho com Aspose

CSHARP
using Aspose.Email.Storage.Pst;

public sealed class AsposePstSplitter
{
    private const long TargetChunkBytes = 18L * 1024 * 1024 * 1024;

    public Task SplitAsync(
        string sourcePath,
        string outputDirectory,
        string safePrefix,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        Directory.CreateDirectory(outputDirectory);
        return Task.Run(() =>
        {
            cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
            using var pst = PersonalStorage.FromFile(sourcePath, writable: false);
            pst.StorageProcessing += (_, e) =>
            {
                // Publicar somente nome sanitizado/progresso; nunca assunto ou SAS.
                cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
            };
            pst.SplitInto(TargetChunkBytes, safePrefix, outputDirectory);
        }, cancellationToken);
    }
}

O SplitInto cria partes de tamanho aproximado. Depois, o sistema calcula hash e inspeciona cada saída. Qualquer parte acima do hard limit volta ao planner; não é enviada assim mesmo.

### 20.4 Partição semântica

Para preservar melhor pastas e permitir reconciliação detalhada, o planner avançado cria novos PSTs Unicode, replica a árvore necessária e copia mensagens conforme um plano de item IDs. A implementação precisa:

inventariar sem carregar todos os itens em memória;

gravar assignment em arquivo/banco temporário ordenado;

abrir um único part writer por vez;

copiar item e propriedades no formato nativo da biblioteca;

fechar/flush do PST;

reabrir e reinspecionar;

comparar item count/fingerprints;

publicar evento PartCreated apenas após sucesso.

Nunca lançar todos os itens como tasks paralelas. PST writer é recurso serial; paralelismo ocorre entre arquivos/fontes independentes com limite de IOPS.

### 20.5 Regra após início da importação

Depois que uma part é usada em qualquer import:

o artifact passa a IMPORT_LOCKED;

bytes não podem ser apagados antes do fim da janela de rollback;

replay usa exatamente o mesmo hash e target root;

se a part for perdida, o sistema não a regenera automaticamente;

reprocessamento a partir da origem cria nova lineage e exige análise de duplicidade;

overlapping content em PST diferente não é deduplicado por conteúdo pelo Purview.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA
A deduplicação Purview depende de SourceEntryId e do mesmo target folder. Regenerar uma parte pode produzir novos EntryIds mesmo que o conteúdo pareça igual. Por isso, “recriar o PST e reenviar” é bloqueado depois do primeiro import.

## 21. Fingerprint e cadeia de custódia por item

O fingerprint do produto serve para reconciliação e detecção de overlap; ele não substitui o SourceEntryId do serviço Microsoft.

### 21.1 Canonical item fingerprint

TEXT
SHA256(
  messageClassNormalized || 0x1F ||
  internetMessageIdNormalized || 0x1F ||
  sentOrReceivedUtcTicks || 0x1F ||
  senderNormalized || 0x1F ||
  recipientsCanonicalHash || 0x1F ||
  subjectCanonicalHash || 0x1F ||
  bodyCanonicalHash || 0x1F ||
  attachmentManifestHash || 0x1F ||
  logicalSize
)

Para reduzir exposição, hashes de campos podem ser HMAC-SHA256 com chave por tenant. Não guardar assunto, corpo ou endereço em claro no banco de controle. O manifesto detalhado vive criptografado no storage de evidência, acessível por auditor JIT.

### 21.2 Custody event encadeado

JSON
{
  "sequence": 1821,
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "artifactId": "part_01J...",
  "eventType": "PstPartValidated",
  "occurredAt": "2026-07-20T13:10:22.319Z",
  "actor": "workload:pst-validator",
  "previousEventHash": "6ad0...",
  "payloadHash": "9bb2...",
  "eventHash": "sha256(canonical-event-without-eventHash)",
  "correlationId": "..."
}

O hash encadeado torna alteração detectável; Blob WORM impede alteração dentro da retenção; assinatura do pacote final permite verificação externa.

## 22. Corrupção, reparo e quarentena

### 22.1 Fluxo

abrir original em modo read-only;

registrar erro exato, offset/entry quando disponível e engine version;

tentar enumeração tolerante aprovada;

se política permitir, criar cópia derivada para reparo;

executar ScanPST em worker Windows isolado, sem acesso ao destino;

preservar .bak, transcript e exit/result;

calcular novo hash da cópia reparada;

validar com engine primária e independente;

comparar inventários pré/pós;

aprovar derivado ou mover para quarentena.

### 22.2 Proibições

nunca executar ScanPST sobre o original;

nunca chamar UI interativa em serviço sem wrapper controlado;

nunca interpretar “abriu” como integridade;

nunca ocultar itens perdidos ou movidos para Lost and Found;

nunca marcar part como válida se os contadores não fecharem sem disposition;

nunca excluir .bak antes do prazo de retenção definido.

### 22.3 Motivos de quarentena

| Código | Significado | Owner |
| --- | --- | --- |
| PST_UNREADABLE | nenhuma engine abre | especialista PST |
| PST_PASSWORD_UNKNOWN | senha necessária e não fornecida | cliente/segurança |
| PST_HASH_CHANGED | fonte alterada durante ingestão | source owner |
| PST_STRUCTURE_DIVERGENCE | engines divergem além da tolerância | engenharia |
| PART_OVERSIZE | saída acima do hard limit | planner |
| ITEM_UNEXPORTABLE | item individual não exportável | especialista |
| MALWARE_DETECTED | artefato/anexo detectado pela política | segurança |
| TARGET_IDENTITY_AMBIGUOUS | owner/target não confirmado | migration manager |

## 23. Validação independente

A validação deve combinar:

SHA-256 do arquivo inteiro;

abertura e enumeração com engine primária;

abertura e contagem com engine independente;

contagem por folder path;

distribuição por message class;

datas mínima/máxima;

soma de tamanho lógico dentro de tolerância documentada;

amostra estratificada de fingerprints;

verificação de Unicode e paths;

ausência de part acima do limite;

reabertura após fechamento do writer.

### 23.1 Tolerâncias

Diferenças de “tamanho lógico” entre engines podem ocorrer por representação. Contagem de itens elegíveis, hierarquia e fingerprints amostrados não podem divergir silenciosamente. Tolerância só existe para uma métrica após ADR e corpus de prova.

### 23.2 Definition of Done de uma part

artifact em storage privado e hash conferido;

manifesto schema-valid e canonical hash calculado;

contagem esperada gravada;

engine primária PASS;

validator independente PASS ou exceção formal;

malware scan conforme política;

target mapping resolvido;

custody events presentes;

nenhum segredo/PII nos logs;

state VALIDATED persistido por transação.

# Parte IV - Destinos Microsoft 365

## 24. Strategy e capability gates

ITargetIngestor expõe capabilities e prechecks antes de aceitar uma onda. O planner não supõe que “Microsoft 365” é uma única capacidade.

CSHARP
public interface ITargetIngestor
{
    TargetProvider Provider { get; }

    Task<TargetCapabilities> DiscoverCapabilitiesAsync(
        TenantContext tenant,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<TargetPrecheckResult> PrecheckAsync(
        ImportWave wave,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<PreparedDestinationPackage> PrepareAsync(
        ImportWave wave,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<DestinationObservation> ObserveAsync(
        DestinationRun run,
        CancellationToken cancellationToken);
}

O retorno de DiscoverCapabilitiesAsync precisa distinguir GeneralAvailability, Preview, Contractual, Unsupported e Unknown. Unknown bloqueia. A evidência da decisão inclui URL oficial, data, versão da documentação, tenant testado e resultado.

## 25. Adapter Purview Network Upload - caminho GA

Este é o adapter habilitado no primeiro release. Ele prepara e transporta; a criação/início do job permanece no portal Purview porque a Microsoft orienta usar a interface.

### 25.1 Permissões mínimas

Para criar jobs, a documentação requer Mailbox Import Export e Mail Recipients, ou Global Administrator. O produto exige um role group dedicado e rejeita Global Administrator como conta operacional normal.

POWERSHELL
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <ADMIN_APROVADO>

$roleGroupName = 'PST Import Operators'
if (-not (Get-RoleGroup -Identity $roleGroupName -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    New-RoleGroup `
      -Name $roleGroupName `
      -Roles 'Mailbox Import Export','Mail Recipients' `
      -Members '<OPERADOR_1>','<OPERADOR_2>'
}

Get-RoleGroup -Identity $roleGroupName |
    Format-List Name,Roles,Members

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

As contas devem usar MFA, Conditional Access, dispositivo compatível e PIM/JIT quando a organização suportar. O aprovador não deve ser o mesmo operador que inicia a onda.

### 25.2 Pré-check do tenant e mailbox

POWERSHELL
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <OPERADOR_APROVADO>

$upn = '<USUARIO_ALVO>'

$mailbox = Get-EXOMailbox -Identity $upn `
  -Properties ArchiveStatus,ArchiveGuid,ExchangeGuid,RecipientTypeDetails,
              RetentionHoldEnabled,LitigationHoldEnabled,AutoExpandingArchiveEnabled

$archiveStats = Get-EXOMailboxStatistics -Identity $upn -Archive -PropertySets All
$folderStats = Get-EXOMailboxFolderStatistics -Identity $upn -Archive -IncludeOldestAndNewestItems

[pscustomobject]@{
  UserPrincipalName = $upn
  ExchangeGuid = $mailbox.ExchangeGuid
  ArchiveGuid = $mailbox.ArchiveGuid
  ArchiveStatus = $mailbox.ArchiveStatus
  RecipientTypeDetails = $mailbox.RecipientTypeDetails
  AutoExpandingArchiveEnabled = $mailbox.AutoExpandingArchiveEnabled
  RetentionHoldEnabled = $mailbox.RetentionHoldEnabled
  LitigationHoldEnabled = $mailbox.LitigationHoldEnabled
  ArchiveItemCount = $archiveStats.ItemCount
  ArchiveTotalItemSize = $archiveStats.TotalItemSize
} | ConvertTo-Json -Depth 5

$folderStats |
  Select-Object Name,FolderPath,FolderType,ItemsInFolderAndSubfolders,
                FolderAndSubfolderSize,OldestItemReceivedDate,NewestItemReceivedDate |
  Export-Csv -LiteralPath '.\archive-folders-before.csv' -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

O script de produção usa app-only/managed identity para leitura sempre que suportado e um role restrito. Mudanças como habilitar archive ou auto-expansion são tarefas separadas, aprovadas e nunca executadas implicitamente pelo precheck.

### 25.3 Habilitar archive somente com autorização

POWERSHELL
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <ADMIN_DE_RECIPIENTES>

# Executar apenas após ticket/aprovação e licença confirmada.
Enable-Mailbox -Identity '<USUARIO_ALVO>' -Archive

Get-Mailbox -Identity '<USUARIO_ALVO>' |
  Format-List ArchiveStatus,ArchiveGuid,ArchiveName

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

Auto-expansion não é habilitado pelo migrador para “abrir espaço”. Se o cliente decidir habilitá-lo para a política normal da mailbox, a operação é externa ao job e deve registrar que não pode ser desfeita conforme a documentação atual.

### 25.4 Capacity gate

O cálculo usa bytes planejados, tamanho atual observado, limite publicamente suportado e margem de segurança. Valores formatados retornados pelo PowerShell não devem ser parseados por regex em língua local; usar propriedades estruturadas/bytes quando disponíveis ou coleta controlada.

TEXT
if IsArchive:
  require ArchiveStatus == Active
  require plannedPstFiles.all(size <= policy.hardPartBytes)
  require wave.csvRowCount <= 500
  require targetRoot != "/"
  require plannedArchiveImportBytes <= provider.mainArchiveImportLimitBytes
  require plannedArchiveImportBytes <= observedAvailableMainArchiveBytes - safetyMargin
else:
  require plannedBytes <= observedPrimaryAvailableBytes - safetyMargin

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA
AutoExpandingArchiveEnabled=True não aumenta provider.mainArchiveImportLimitBytes do adapter Purview. Acima de 100 GB para o mesmo archive, o estado é MICROSOFT_ASSESSMENT_REQUIRED.

### 25.5 Coleta segura do SAS

No portal, o operador cria um novo import job, seleciona upload e copia a URL SAS. O produto oferece um formulário secreto:

campo não ecoado e nunca incluído em analytics;

valida host, esquema HTTPS, container ingestiondata, expiry e permissões esperadas;

armazena temporariamente no Key Vault com expiração e tags de wave;

nenhum log registra query string;

somente a managed identity do upload worker lê o secret;

secret é eliminado ou desabilitado após upload e janela de investigação;

o processo AzCopy ocorre em worker efêmero dedicado.

O sistema não solicita que o operador coloque a URL em Word, e-mail, ticket ou linha de comando manual. O runbook oficial trata a URL como senha; o produto melhora esse controle.

### 25.6 Uso do AzCopy

O Purview exige a versão de AzCopy indicada/downloadada no próprio fluxo. A imagem do upload worker conserva binário e SHA-256 homologados. Atualização de versão exige compatibility test.

POWERSHELL
param(
  [Parameter(Mandatory)] [string] $SourceDirectory,
  [Parameter(Mandatory)] [string] $PurviewSasUrl,
  [Parameter(Mandatory)] [string] $LogDirectory
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'
$env:AZCOPY_LOG_LOCATION = $LogDirectory
$env:AZCOPY_JOB_PLAN_LOCATION = $LogDirectory
$env:AZCOPY_LOG_LEVEL = 'INFO'

$azcopy = 'C:\Program Files\PstMigration\AzCopy\azcopy.exe'
if (-not (Test-Path -LiteralPath $azcopy)) { throw 'Approved AzCopy not found.' }

# Não imprimir $PurviewSasUrl. O transcript desta sessão deve estar desabilitado.
& $azcopy copy $SourceDirectory $PurviewSasUrl --recursive=true
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "AzCopy failed with exit code $LASTEXITCODE" }

Na implementação .NET, usar ProcessStartInfo.ArgumentList, nunca concatenar uma string de shell. O sistema redige qualquer URL com query em exceções e telemetria. Como o SAS inevitavelmente aparece no command line do processo AzCopy, o worker deve ser dedicado, sem usuários interativos, com acesso administrativo JIT e lifetime curto.

### 25.7 Estrutura de upload

TEXT
ingestiondata/
  prj01-w001/
    p_01JABC_part001.pst
    p_01JABC_part002.pst
    p_01JDEF_part001.pst

FilePath no CSV será prj01-w001, sem ingestiondata, respeitando case. Nome de PST é único no job. A plataforma nunca reutiliza a mesma pasta para projetos diferentes.

### 25.8 CSV mapping oficial

Cabeçalho fixo:

CSV
Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
Exchange,prj01-w001,p_01JABC_part001.pst,user01@contoso.com,TRUE,/ImportedPst_PRJ01_W001,,,,
Exchange,prj01-w001,p_01JABC_part002.pst,user01@contoso.com,TRUE,/ImportedPst_PRJ01_W001,,,,

Validações do builder:

exatamente dez colunas e cabeçalho idêntico;

UTF-8 com BOM somente se compatibility test provar necessidade; default UTF-8 consistente;

Workload=Exchange;

FilePath case-sensitive e sem ingestiondata;

Name case-sensitive, .pst, único, sanitizado e presente no manifest de upload;

Mailbox resolvido por GUID/UPN correto; inactive mailbox usa GUID conforme documentação;

IsArchive=TRUE somente após precheck;

TargetRootFolder=/ImportedPst_<Project>_<Wave>; nunca /;

campos SharePoint vazios;

≤ 500 data rows;

SHA-256 do CSV incluído na evidência.

### 25.9 Passo a passo no portal Purview

Acessar https://purview.microsoft.com com conta elegível via PIM.

Abrir Data Lifecycle Management → Microsoft 365 → Import.

Selecionar New import job.

Informar o nome gerado pelo produto, apenas minúsculas, números, hífen e underscore.

Selecionar Upload your data.

Copiar o SAS para o formulário secreto da plataforma e obter o AzCopy suportado.

Após o produto indicar UPLOAD_VERIFIED, marcar que o upload terminou e que o mapping está disponível.

Selecionar o mapping CSV gerado.

Clicar Validate e anexar o validation report ao job da plataforma.

Se houver erro, não editar CSV manualmente; importar o report, corrigir dados e gerar nova versão.

Ler termos aplicáveis e salvar o job.

Registrar na plataforma o nome/ID do Purview job, operador, horário e screenshot/relatório.

Aguardar Analysis completed.

Abrir Import to Microsoft 365.

Aplicar filtro somente se ele corresponder à policy version aprovada; caso contrário, cancelar e voltar ao aprovador.

Iniciar Import data.

Acompanhar status por arquivo e anexar resultados.

Somente após conclusão iniciar reconciliação; Complete não fecha o projeto.

CONTROLE DE SEGURANÇA
O operador não pode substituir o CSV pelo Excel “só para corrigir uma linha”. Toda mudança deve sair do generator, receber nova versão e novo hash. Isso preserva cadeia de custódia e evita case/encoding invisível.

### 25.10 Retenção do staging Microsoft

A documentação indica que os PSTs enviados ao container Microsoft são removidos automaticamente quando não há jobs em progresso, aproximadamente 30 dias após o job mais recente, e que o operador não consegue apagá-los. O produto registra essa limitação no data processing record e não promete deleção imediata desse staging.

## 26. Reconciliador do Purview

### 26.1 Fontes de evidência

manifestos de origem e part;

AzCopy result, plan/log sanitizado e file list;

mapping CSV e hash;

validation report do Purview;

status por PST no portal;

imported size, imported count e skipped/corrupted quando fornecidos;

EXO mailbox e folder statistics antes/depois;

amostra/consulta de conteúdo quando legalmente autorizada;

aprovações e dispositions.

### 26.2 Estatísticas pós-import

POWERSHELL
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <OPERADOR_LEITURA>

$upn = '<USUARIO_ALVO>'
Get-EXOMailboxStatistics -Identity $upn -Archive -PropertySets All |
  Select-Object DisplayName,ItemCount,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,LastLogonTime |
  ConvertTo-Json -Depth 5 |
  Set-Content -LiteralPath '.\archive-statistics-after.json' -Encoding UTF8

Get-EXOMailboxFolderStatistics -Identity $upn -Archive -IncludeOldestAndNewestItems |
  Select-Object Name,FolderPath,FolderType,ItemsInFolder,ItemsInFolderAndSubfolders,
                FolderSize,FolderAndSubfolderSize,OldestItemReceivedDate,NewestItemReceivedDate |
  Export-Csv -LiteralPath '.\archive-folders-after.csv' -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

TargetRootFolder exclusivo por project/wave permite localizar e medir o import. Os cmdlets podem incluir itens ocultos em algumas métricas; o reconciliador documenta cada propriedade em vez de comparar números incompatíveis.

### 26.3 Resultado de reconciliação

| Resultado | Condição | Estado |
| --- | --- | --- |
| PASS | esperado = importado, nenhum erro material, evidência completa | pronto para aprovação |
| PASS_WITH_EXPLAINED_EXCEPTIONS | diferenças têm item IDs/classes e disposition aprovada | pronto, com ressalvas |
| INCONCLUSIVE | serviço não expõe granularidade suficiente | requer amostra/eDiscovery ou suporte |
| FAIL | item/bytes/pastas faltantes sem explicação | quarentena/incidente |
| DUPLICATE_RISK | target/root/hash divergiu de execução anterior | bloqueado |

### 26.4 Retention Hold

Não presumir que o serviço deixou a mailbox em um estado específico. O precheck e postcheck coletam RetentionHoldEnabled, holds e políticas. O sistema jamais remove hold automaticamente. Alteração exige owner de compliance, ticket, before/after e confirmação de que itens importados não serão excluídos ou movidos contra a intenção.

## 27. Cenários acima de 100 GB no mesmo archive

O Purview adapter retorna bloqueio. O operador recebe um pacote para suporte Microsoft com:

tenant e região;

ExchangeGuid/ArchiveGuid;

licenciamento e archive status;

tamanho atual e planejado;

quantidade de PSTs/parts e maior part;

política de target root;

business/legal justification;

documentação oficial usada no bloqueio;

pergunta objetiva sobre o caminho suportado;

prazo e impacto.

O job fica WAITING_EXTERNAL. Um parecer Microsoft pode autorizar uma operação específica; essa autorização é armazenada como capability evidence com tenant/scope/expiry. Não transformar um parecer pontual em capacidade global.

## 28. Adapter Graph Mailbox Import/Export - trilha estratégica bloqueada

### 28.1 O que a API oferece

recursos sob /v1.0/admin/exchange/mailboxes/{mailboxId};

export de até 20 itens por request em stream opaco de alta fidelidade;

criação de import session;

import URL preauthenticated e expirável no domínio Outlook;

upload por item com FolderId, Mode e Data FTS base64;

permissões MailboxItem.ImportExport ou MailboxItem.ImportExport.All;

documentação conceitual que menciona archives, mas páginas v1.0 recentes ainda listam primária/shared e páginas de redirect usam beta.

### 28.2 Por que não é o adapter GA do PST

não recebe PST;

o Data é FTS, não MIME/MSG/PST;

o cenário documentado é reimportar dados exportados pela própria família de APIs;

transformar itens PST em FTS exige implementar/usar Fast Transfer completo e demonstrar suporte;

archive discovery/redirect ainda precisa de homologação por versão;

APIs recentes podem ter throttling/limites ainda não adequados a centenas de milhões de itens;

consentimento application-wide é altamente privilegiado.

### 28.3 Gate de habilitação

Todos os itens abaixo precisam estar verdadeiros:

API v1.0 GA para o cenário e cloud do cliente.

Descoberta do main/auxiliary archive documentada e testada.

Microsoft confirma que FTS produzido a partir do PST/EV é suportado.

SDK/codec FTS passa fidelity corpus e análise de segurança.

Throttling e custo são conhecidos.

Application Access Policy ou mecanismo equivalente restringe mailboxes.

Consentimento aprovado pelo cliente.

Redirect 308, ErrorArchiveFolderMovedPermanently e 409 de import session implementados.

Pen-test e load test concluídos.

Capability evidence aprovada pelo Change Advisory Board.

### 28.4 Esqueleto do adapter bloqueado

CSHARP
public sealed class GraphFtsTargetIngestor : ITargetIngestor
{
    private readonly ICapabilityGate _gate;

    public TargetProvider Provider => TargetProvider.GraphMailboxFts;

    public async Task<TargetPrecheckResult> PrecheckAsync(
        ImportWave wave,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        var capability = await _gate.GetAsync(
            wave.TenantId,
            CapabilityNames.GraphFtsArchiveImport,
            cancellationToken);

        if (!capability.IsApprovedAndCurrent)
            return TargetPrecheckResult.Blocked(
                "GRAPH_FTS_ARCHIVE_NOT_APPROVED",
                "Graph FTS archive import is disabled until its support gate is approved.");

        // O restante só existe após o gate e os testes contratuais.
        return TargetPrecheckResult.Ready(capability.EvidenceId);
    }
}

## 29. Adapter contratual de ingestão rápida

Se a empresa obtiver acesso a protocolo/SDK de partner, ele entra em projeto separado, com:

contrato de suporte e redistribuição;

versão e hash do SDK;

permissões e endpoints documentados;

testes de fidelidade e escala;

quotas e throttling;

processo de revogação;

plano de saída se o contrato terminar;

feature flag por tenant.

O domínio não muda. PreparedItem, DestinationRun e ReconciliationObservation continuam os contratos. Essa é a razão para adapters desde o início.

# Parte V - Segurança, infraestrutura e operação

## 30. Threat model e ativos

### 30.1 Ativos críticos

PST/EV source content;

parts e artefatos reparados;

SAS Purview e import URLs Graph;

chaves/HMAC de fingerprint;

certificados de connectors e workloads;

mapping de identidade owner → mailbox;

manifestos, resultados e evidências;

permissões Exchange/Purview/Graph;

pipeline, pacotes e imagens de worker.

### 30.2 Ameaças principais

| Ameaça | Exemplo | Controle obrigatório |
| --- | --- | --- |
| Spoofing | connector falso | mTLS, enrollment único, workload identity |
| Tampering | trocar part após validação | SHA-256, immutability, storage lease, WORM evidence |
| Repudiation | operador nega import | Entra identity, approval, ledger, audit log |
| Information disclosure | SAS em log | secret redaction, no transcript, JIT worker |
| Denial of service | PST malformado consome RAM/IO | limites, timeout, worker isolado, quota por tenant |
| Elevation of privilege | worker PST acessa Exchange | identidades separadas, RBAC mínimo, network boundary |
| Cross-tenant access | API retorna job alheio | tenant key, RLS, authorization tests |
| Supply-chain | pacote PST adulterado | lock file, SBOM, assinatura, scanning, private registry |
| Queue poisoning | payload manipulado | schema, HMAC quando necessário, IDs apenas, inbox |
| Path traversal | nome PST escreve fora da pasta | canonical path e raiz allowlisted |

## 31. Identidade e segregação de funções

| Persona/Workload | Pode | Não pode |
| --- | --- | --- |
| ProjectAdmin | criar projeto e atribuir equipe | iniciar import ou acessar conteúdo |
| MigrationEngineer | preparar, inspecionar, planejar | aprovar a própria onda |
| MigrationApprover | aprovar plan/wave/close | alterar artefato |
| M365Operator | operar portal e anexar resultados | editar plan/manifest |
| Auditor | ler evidência e relatórios | executar jobs |
| SecurityAdmin | política, incident response | aprovar fidelidade funcional sozinho |
| PST Worker MI | ler landing, escrever work/parts | SQL amplo, Key Vault Purview, Exchange |
| Upload Worker MI | ler parts aprovadas e SAS JIT | ler original/quarantine, administrar tenant |
| Recon Worker MI | ler metadados e EXO stats | escrever part ou iniciar import |
| Evidence Signer MI | ler manifestos finais e assinar | processar PST/importar |

As identidades não compartilham secret. Managed Identity é preferida em Azure. Source Connector usa certificado por instalação. Exchange unattended usa app-only CBA/managed identity conforme documentação e role mínimo.

## 32. Segredos e material criptográfico

Key Vault com soft delete e purge protection.

public network access desabilitado; private endpoint.

acesso por RBAC, não access policy legado.

segredo SAS com content type, expiry e tags; sem valor em tag.

chaves de HMAC por tenant, versionadas; rotação não invalida fingerprints antigos porque keyVersion é persistida.

assinatura de evidence package com chave não exportável; Managed HSM se exigência justificar.

certificate renewal automatizado e alarmes 30/14/7 dias.

nenhum segredo em variável de pipeline persistente quando workload identity resolve.

### 32.1 Redaction central

Toda telemetria passa por redactor que remove:

query string de URL;

Authorization e cookies;

UPN/SMTP em claro, substituindo por tenant HMAC;

UNC real, usando source ID;

subject/body/attachment name;

stack data de SDK que inclua payload.

Teste unitário injeta canaries e falha se aparecerem em log serializado.

## 33. Storage e ciclo de vida

| Container | Mutável | Acesso | Retenção sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| landing | não após hash | PST worker read | até aprovação + rollback |
| work | sim, temporário | PST worker rw | auto-delete após 7–30 dias |
| parts | não após validação | validator/upload read | até fechamento + rollback |
| quarantine | append/new version | especialistas JIT | contrato/legal |
| evidence | WORM | signer write, auditor read | 7–10 anos ou política |
| reports | versionado | operadores | projeto + retenção |

Todos usam encryption at rest; CMK quando exigido. Storage account não permite shared key para aplicações normais. Private endpoint e firewall deny by default. Versioning/soft delete complementam WORM, mas não substituem política imutável.

## 34. Hardening dos workers Windows

Windows Server suportado e patchado; imagem imutável reconstruída mensalmente e para CVE crítico.

Defender for Endpoint ativo; tamper protection.

App Control for Business/WDAC allowlist.

PowerShell Constrained Language para contas não administrativas quando compatível.

JEA para operações de suporte.

RDP desabilitado por padrão; Bastion/JIT/PIM para break-glass.

Credential Guard, BitLocker, Secure Boot e vTPM.

SMBv1/TLS legado desabilitados.

serviços rodam em virtual service account/gMSA local quando aplicável; nunca Domain Admin.

scratch com ACL exclusiva, sem execute para arquivos de dados.

outbound apenas destinos necessários.

crash dump tratado como sensível; coleta desabilitada ou armazenada com proteção equivalente.

worker é reimaginado após job de alto risco ou manipulação de SAS.

## 35. Malware e conteúdo hostil

PST e anexos são dados não confiáveis. O produto não executa macros, scripts ou previews. Extração de anexo só ocorre quando necessário à validação aprovada, em diretório noexec/ACL, com scan e limite. HTML nunca é renderizado no portal sem sanitização rigorosa; a UI padrão não mostra corpo.

Itens detectados não são automaticamente descartados: a política define se migram, ficam em quarentena ou exigem decisão de segurança. O relatório registra hash e disposition, não redistribui malware.

## 36. Infraestrutura como código

### 36.1 Recursos por ambiente

resource group por ambiente e região;

VNet, subnets, NSG, route table, firewall;

Private DNS zones e private endpoints;

Azure Container Registry Premium;

Container Apps Environment interno ou App Service Environment conforme decisão;

Azure SQL Database/server com private endpoint, TDE e auditing;

Service Bus Premium;

Storage accounts separados para dados e evidência;

Key Vault/Managed HSM;

Log Analytics, Application Insights, Azure Monitor workspace;

VM Scale Sets Windows para workers;

Bastion e management resources;

Defender for Cloud e policy assignments;

Recovery Services/backup conforme recurso.

### 36.2 Comandos de bootstrap

POWERSHELL
az login --tenant <TENANT_ID>
az account set --subscription <SUBSCRIPTION_ID>

$location = 'brazilsouth'
$environment = 'dev'
$rg = "rg-pstmig-$environment-$location"

az group create --name $rg --location $location --tags `
  application=pst-migration environment=$environment dataClassification=confidential

az deployment sub what-if `
  --location $location `
  --template-file .\infra\bicep\main.bicep `
  --parameters .\infra\bicep\environments\dev.bicepparam

az deployment sub create `
  --name "pstmig-$environment-$(Get-Date -Format yyyyMMddHHmmss)" `
  --location $location `
  --template-file .\infra\bicep\main.bicep `
  --parameters .\infra\bicep\environments\dev.bicepparam

Produção nunca usa az deployment ... create da estação do desenvolvedor. O comando é executado pelo pipeline com OIDC, approval e artifact assinado.

### 36.3 Esqueleto do Bicep

BICEP
targetScope = 'subscription'

@allowed(['dev', 'test', 'prod'])
param environment string
param location string
param workloadName string = 'pstmig'

var rgName = 'rg-${workloadName}-${environment}-${location}'

resource rg 'Microsoft.Resources/resourceGroups@2024-11-01' = {
  name: rgName
  location: location
  tags: {
    application: workloadName
    environment: environment
    dataClassification: 'confidential'
    managedBy: 'bicep'
  }
}

module network './modules/network.bicep' = {
  scope: rg
  name: 'network'
  params: {
    environment: environment
    location: location
  }
}

module data './modules/data.bicep' = {
  scope: rg
  name: 'data'
  params: {
    environment: environment
    location: location
    privateEndpointSubnetId: network.outputs.privateEndpointSubnetId
  }
}

As API versions precisam ser revisadas na data da implementação. O documento não congela versões Bicep futuras sem validação.

### 36.4 Azure Policy gates

negar public IP em NIC/VMSS;

negar Storage/SQL/Key Vault/Service Bus com public access;

exigir TLS mínimo e HTTPS only;

exigir diagnostic settings;

exigir tags;

restringir regiões;

exigir Defender/antimalware;

negar shared key/local auth quando suportado;

exigir private endpoints para recursos de dados;

auditar CMK e purge protection.

## 37. CI/CD e supply chain

### 37.1 Pipeline de pull request

checkout por SHA;

verificar assinatura/branch policy;

dotnet restore --locked-mode;

SAST, secret scanning e IaC scanning;

build Release com deterministic builds;

unit + architecture tests;

integration tests em recursos efêmeros;

cobertura e mutation testing nos módulos críticos;

SBOM CycloneDX/SPDX;

dependency vulnerability scan;

container scan;

Bicep lint/build/what-if;

gerar artifacts, provenance e assinatura;

publicar somente para registry privado.

### 37.2 Pipeline de promoção

build uma vez, promover o mesmo digest;

dev automático após merge;

test exige testes de compatibilidade e corpus sintético;

staging exige change record;

prod exige dois aprovadores, evidence de testes, rollback plan e janela;

post-deploy smoke tests e observação;

rollback automático somente para control plane stateless; migração de schema é expand/contract.

### 37.3 Comandos de qualidade no pipeline

POWERSHELL
dotnet restore PstMigration.slnx --locked-mode
dotnet build PstMigration.slnx -c Release --no-restore /p:ContinuousIntegrationBuild=true
dotnet test PstMigration.slnx -c Release --no-build `
  --collect:"XPlat Code Coverage" `
  --logger "trx;LogFileName=test-results.trx"
dotnet format PstMigration.slnx --verify-no-changes --no-restore
dotnet list PstMigration.slnx package --vulnerable --include-transitive
az bicep build --file infra/bicep/main.bicep

## 38. Configuração de aplicação

Configuração não secreta é versionada. Segredo é referenciado por URI/identidade. Exemplo:

JSON
{
  "Processing": {
    "TargetPartBytes": 19327352832,
    "HardPartBytes": 20000000000,
    "MaxConcurrentHeavyWorkers": 2,
    "CheckpointIntervalItems": 10000,
    "SourceStabilityWindowSeconds": 60
  },
  "Purview": {
    "MaxCsvRows": 500,
    "MainArchiveImportLimitBytes": 107374182400,
    "DefaultTargetRootPrefix": "/ImportedPst",
    "RequirePortalApproval": true
  },
  "Security": {
    "RejectTargetRootSlash": true,
    "AllowRawMessagePreview": false,
    "RequireDualApprovalForImport": true
  }
}

Os valores de limite ficam no provider capability registry e possuem fonte/data; não devem ser tratados como eternos. Mudança precisa de PR + compatibility test.

## 39. Observabilidade

### 39.1 Logging estruturado

Campos obrigatórios: timestamp UTC, level, event name, tenant HMAC, projectId, jobId, artifactId, waveId, attemptId, workerInstance, correlationId, traceId, duration, bytes, itemCount, outcome, errorCode. Proibidos: subject, body, attachment name, SAS, token e path real.

### 39.2 Métricas

queue depth, age e DLQ count;

worker heartbeat, CPU, memory, disk, IOPS, throughput;

bytes/items por stage;

stage duration p50/p95/p99;

retry rate e error class;

source/part hash mismatch;

quota/capability blocks;

evidence completeness;

EXO/Purview observed throughput por mailbox;

cost allocation por tenant/project.

### 39.3 Tracing

OpenTelemetry propaga traceparent do API → outbox → Service Bus → worker. Operações de hashing/partitioning usam spans agregados; não criar span por item em milhões de itens. Eventos de item ficam em contadores/checkpoints.

### 39.4 Alertas iniciais

| Alerta | Condição | Severidade |
| --- | --- | --- |
| DLQ growing | >0 por 15 min | Sev2 |
| Worker lost | heartbeat ausente 5 min com lease ativo | Sev2 |
| Disk pressure | <20% livre ou scratch abaixo do necessário | Sev2 |
| Hash mismatch | qualquer | Sev1 |
| Cross-tenant denial | qualquer tentativa | Sev1 segurança |
| Secret leak canary | qualquer match | Sev1 segurança |
| Import stalled | sem mudança além da baseline do provider | Sev3/2 |
| Evidence incomplete | job tenta fechar | bloqueio |
| Certificate expiry | <30 dias | Sev3; <7 Sev2 |

## 40. SLO, RTO e RPO

| Serviço | SLI | SLO |
| --- | --- | --- |
| Control API | requests válidos bem-sucedidos | 99,9% mensal |
| Orchestrator | comandos iniciados dentro de 5 min | 99% |
| Evidence | eventos confirmados persistidos | 100% |
| Worker | job retomável após falha | 99,9%; exceções de fonte explicadas |
| Portal | páginas críticas disponíveis | 99,9% |

RPO controle ≤5 min; evidence event confirmado RPO 0 lógico. RTO controle ≤4 h. PST/parts são reconstruíveis apenas antes de import; após import, parts devem existir em storage redundante durante rollback.

## 41. Backup e disaster recovery

Azure SQL point-in-time restore e geo-redundant backup conforme ambiente.

Storage de artifacts com redundância definida por região e requisito.

Evidence WORM replicada quando suporte/legal permitirem.

Bicep e configuração no Git; imagens no ACR secundário quando necessário.

Service Bus DR não é assumido como replicação completa de mensagens sem capability confirmada; estado do domínio permite reconstruir comandos pendentes.

export diário de pending-work snapshot assinado.

teste trimestral de restauração SQL e semestral de failover completo.

### 41.1 Ordem de recuperação

declarar incidente e congelar novas ondas;

restaurar rede/identidade/Key Vault;

restaurar SQL e validar ledger sequence;

conectar storage e verificar amostra de hashes;

recriar Service Bus e repopular a partir do estado pendente;

restaurar control API/orchestrator;

iniciar workers sem auto-consume;

reconciliar leases e attempts;

liberar queues por stage;

emitir incident evidence e obter aprovação para retomar imports.

## 42. Runbooks operacionais

### 42.1 Worker caiu durante partição

não iniciar segunda execução imediatamente;

verificar heartbeat, VM state e lease;

preservar work directory e logs;

confirmar se part parcial foi publicado; part sem VALIDATED não é consumível;

fechar attempt como Interrupted;

excluir output parcial somente após hash/evidência e por job de limpeza aprovado;

iniciar nova attempt a partir do source imutável e plan hash;

comparar parts já concluídas; reutilizar apenas hash idêntico;

registrar causa e capacidade.

### 42.2 AzCopy falhou

capturar job ID/exit code/log sanitizado;

verificar rede, DNS, espaço e expiração do SAS;

não imprimir SAS;

usar plan/resume somente conforme versão AzCopy homologada;

confirmar lista de blobs/resultado;

se SAS expirou, obter novo pelo portal e criar nova secret version;

manter mesmo subfolder, filenames e hashes;

gerar novo attempt, não nova part;

atualizar custody event.

### 42.3 Mapping CSV falhou validação

baixar validation report;

anexar ao wave;

parser classifica linha/campo;

corrigir fonte de dados, não CSV manual;

gerar mapping version N+1;

calcular hash e diff sem PII exposta;

revalidar;

invalidar versão antiga para uso, preservando-a como evidência.

### 42.4 Import parece travado

comparar duração com baseline típica aproximada de 24 GB/dia por mailbox, sem tratar como garantia;

verificar concorrência de múltiplos PSTs para a mesma mailbox;

verificar tamanho de cada part e quota disponível;

coletar status por PST;

não reiniciar job por ansiedade;

após threshold operacional, abrir suporte com pacote;

não mudar TargetRootFolder no retry.

### 42.5 Itens skipped/corrupted

importar relatório do serviço;

localizar part e source lineage;

separar erro de serviço de corrupção de fonte;

se reparo permitido, criar artifact derivado;

revalidar;

reimportar o mesmo PST reparado no mesmo target root somente após análise de duplicidade;

reconciliar e aprovar disposition dos itens irrecuperáveis.

### 42.6 Suspeita de segredo em log

Sev1 segurança;

revogar/rotacionar SAS/token/certificado;

bloquear acesso ao log;

identificar alcance e downloads;

remover da visualização normal sem destruir evidência legal;

atualizar redactor/testes;

reconstruir worker e revisar pipeline;

comunicar conforme plano de incidente/LGPD.

# Parte VI - Plano de desenvolvimento e aceitação de produção

## 43. Estratégia de entrega sem protótipo descartável

O projeto será desenvolvido em incrementos de produção. Cada incremento usa arquitetura final, IaC, segurança, telemetria e testes. Não existe código “para jogar fora”. Ainda assim, antes de dados críticos, o produto precisa passar por canário controlado. Remover essa etapa aumentaria risco de duplicidade e perda, não velocidade.

### 43.1 Equipe mínima realista

| Papel | Quantidade | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Principal/Systems Architect | 1 | decisões, gates externos e arquitetura |
| Backend .NET | 3 | domínio, API, orchestrator, adapters |
| Windows/EV Engineer | 1 | connector, EV, hardening, workers |
| Frontend | 1 | portal e workflow de aprovação |
| QA/SDET | 1–2 | corpus, automação, compatibilidade, chaos |
| Cloud/SRE | 1 | IaC, pipelines, observabilidade, DR |
| Security Engineer | 0,5–1 | threat model, AppSec, pen-test |
| Product/Domain Owner | 1 | regras, prioridades, aceite e fornecedor |

Com menos de seis profissionais dedicados, reduzir escopo/conectores; não reduzir controles críticos.

### 43.2 Sequência e duração indicativa

| Incremento | Semanas | Entregável de produção |
| --- | --- | --- |
| I0 - Foundation | 1–4 | repo, ADRs, IaC dev, identity, CI, skeleton, threat model |
| I1 - Custody/Ingest | 5–8 | source registry, secure landing, hash, evidence chain |
| I2 - PST Inspection | 9–13 | Aspose adapter, validator, corpus, risk scoring |
| I3 - Partition | 14–19 | planner, splitter, manifests, restart/checkpoints |
| I4 - EV Connector | 16–21 | inventory/export adapter, outbound enrollment, audit |
| I5 - Purview Adapter | 20–25 | prechecks, SAS JIT, AzCopy, CSV, operator tasks |
| I6 - Reconciliation | 24–29 | EXO stats, results, exception workflow, certificate |
| I7 - Hardening | 28–34 | HA, DR, chaos, performance, WDAC, pen-test, SLO |
| I8 - Production Acceptance | 35–38 | canário, operational readiness, go-live |

Trilhas se sobrepõem após interfaces estabilizadas. Um produto com pretensão de superar soluções maduras exigirá mais ciclos, conectores e benchmarks; 38 semanas é baseline para uma primeira versão de produção com Purview GA, não prova de superioridade universal.

## 44. Backlog por épico

### EPIC-01 Tenancy e autorização

criar tenant/project e policies;

resolver identity claims para roles internas;

testar cross-tenant em todos os repositories/endpoints;

PIM/Conditional Access operacional;

auditoria de permission change.

Aceite: suite de isolation tests verde; tentativa cruzada retorna 404/403 sem revelar existência; zero consulta sem tenant.

### EPIC-02 Custody e artifacts

canonical hash;

immutable artifact registry;

lineage source → repaired → part;

custody events encadeados;

evidence WORM e signature verifier.

Aceite: alterar um byte invalida validação; pacote de evidência é verificável offline.

### EPIC-03 PST Inspector

abrir Unicode/ANSI;

árvore e contagens;

classes/datas/anomalias;

senha/corrupção;

resource limits e cancelamento.

Aceite: corpus com PSTs 1 MB a 500 GB sintético/esparso e datasets reais autorizados; uso de memória controlado; nenhum conteúdo em logs.

### EPIC-04 Partition Engine

size split;

semantic plan;

part manifest;

restart;

immutable output;

engine versioning.

Aceite: parts abaixo do limit, contagem/fingerprint fechando, crash recovery e reabertura.

### EPIC-05 Enterprise Vault

enrollment;

inventory;

export commands;

thread throttling;

oversized native items;

delta strategy por versão.

Aceite: nenhum inbound, nenhum Domain Admin, export/retry auditado e impacto dentro do budget.

### EPIC-06 Purview

tenant/mailbox prechecks;

capability registry;

secure SAS form;

AzCopy wrapper;

mapping builder/validator;

portal tasks e attachments.

Aceite: bloqueios de 100 GB/500 rows/root slash; nenhum SAS em log; retries usam mesmo artifact/root.

### EPIC-07 Reconciliation

service result importer;

EXO stats before/after;

expected vs observed;

exception disposition;

certificate.

Aceite: job não fecha sem 100% evidence completeness; desvios materializados por código.

### EPIC-08 Platform/SRE

Bicep, policies, private endpoints;

Service Bus, SQL, storage, Key Vault;

dashboards, alerts, backups;

DR exercise;

cost telemetry.

Aceite: environment recreated from zero; restore exercise dentro do RTO/RPO.

## 45. Test strategy

### 45.1 Pirâmide

unit: domínio, canonicalization, plan e validators;

architecture: dependências e limites;

contract: Purview CSV, Graph HTTP, EV schema;

integration: SQL/Service Bus/Blob/Key Vault e workers;

compatibility: versões SDK, PST engines, EV, AzCopy, EXO module;

end-to-end: source sintético → part → provider tenant → recon;

performance: tamanhos/quantidades e profiles;

chaos: crash, timeout, disk full, network loss, SAS expiry;

security: authz, isolation, secrets, path, queue, supply chain;

recovery: backup/restore e reconstrução de fila.

### 45.2 Corpus PST

| Classe | Exemplos |
| --- | --- |
| formato | ANSI, Unicode, diferentes versões |
| tamanho | pequeno, 18 GB boundary, 20 GB boundary, 50, 100, 500 GB |
| conteúdo | mail, calendar, contacts, tasks, notes, distribution lists |
| estrutura | pastas profundas, caracteres Unicode, case conflicts, 100k+ items |
| anomalia | corrupção leve/persistente, senha, truncado, hash changing |
| datas | sem data, antiga, futura, timezone/DST |
| itens | attachment grande, recurring meetings, S/MIME, custom MAPI props |
| overlap | mesmo PST/retry; PST diferente com conteúdo igual |

PSTs gigantes de teste podem usar dataset sintético controlado; sparse file sozinho não testa parser. Dados reais precisam de autorização, mascaramento quando possível e ambiente isolado.

### 45.3 Testes de invariantes

CSHARP
[Fact]
public void TargetRootFolder_Root_IsRejected()
{
    var act = () => TargetRootFolder.Create("/");
    act.Should().Throw<DomainRuleException>()
       .WithMessage("*root folder*not allowed*");
}

[Fact]
public void PurviewWave_OverMainArchiveLimit_IsBlocked()
{
    var wave = WaveBuilder.ForArchive()
        .WithPlannedBytes(101L * 1024 * 1024 * 1024)
        .Build();

    var result = PurviewPolicy.Evaluate(wave, Capabilities.Default);
    result.Code.Should().Be("M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT");
}

### 45.4 Chaos cases

matar worker durante escrita de part;

reiniciar após hash e antes do custody event;

expirar lease com worker ainda vivo;

SQL indisponível após upload, antes do state update;

Service Bus entrega duplicado;

SAS expira durante upload;

DNS falha; rede perde pacotes;

scratch fica sem espaço;

log sink indisponível;

provider retorna 429/5xx/ambíguo;

identity permission é removida;

arquivo origem muda no meio.

Cada teste prova que o sistema não duplica efeito, não perde evidência e não declara sucesso indevido.

## 46. Performance e dimensionamento

### 46.1 Perfis iniciais de worker

| Perfil | CPU | RAM | Scratch | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspector | 8 vCPU | 32 GiB | 512 GiB | PSTs até ~100 GB |
| Heavy PST | 16–32 vCPU | 64–128 GiB | 1–2 TiB NVMe/SSD | 100–500+ GB, repair/split |
| Validator | 4–8 vCPU | 16–32 GiB | 256–512 GiB | independent scan/hash |
| Upload | 4–8 vCPU | 16 GiB | cache mínimo | AzCopy/network |

São estimativas, não mínimos garantidos. O benchmark deve medir throughput de leitura/escrita, IOPS, CPU, working set e wall time por engine/version. Um PST de 500 GB exige scratch para original derivado + parts + overhead; capacity planner impede iniciar sem margem.

### 46.2 Capacity formula

TEXT
requiredScratch =
  sourceCopyBytes (se local) +
  expectedPartBytes +
  repairBackupBytes +
  engineTemporaryOverhead +
  safetyMargin(20%)

### 46.3 Provider throughput

A Microsoft informa aproximadamente 24 GB/dia por mailbox como taxa típica, não SLA. Parts para a mesma mailbox competem/serializam no destino; escala horizontal vem de mailboxes diferentes. O scheduler deve limitar concorrência por mailbox e aprender a baseline observada por tenant.

## 47. Production readiness review

### 47.1 Gate de arquitetura

ADRs aprovados;

diagramas e data flow atualizados;

capability matrix atual;

nenhum preview no caminho GA;

owner de cada serviço.

### 47.2 Gate de segurança

threat model fechado;

pen-test sem crítico/alto aberto;

secrets scan limpo;

SBOM e assinaturas;

WDAC/Defender/patching;

cross-tenant tests;

incident response exercitado.

### 47.3 Gate de dados

hashes, manifests, lineage e WORM;

privacy impact assessment;

retention/deletion documentada;

backup/restore testado;

corpus/fidelity report aprovado.

### 47.4 Gate operacional

dashboards e alertas;

on-call e escalation;

DLQ/retry/quarantine runbooks;

capacity/FinOps;

RTO/RPO exercitados;

support package automation.

### 47.5 Gate Microsoft 365

roles mínimas;

tenant precheck;

archive/licença/quota;

AzCopy version homologada;

mapping validator;

target root policy;

limite 100 GB/500 linhas;

portal operator treinado.

## 48. Canário de produção

Embora não haja “piloto descartável”, a ativação usa canário:

tenant controlado, mailbox de teste licenciada;

20 tipos de item e propriedades customizadas;

PST pequeno, depois 18 GB boundary;

replay do mesmo PST no mesmo target root;

tentativa deliberada de target root diferente deve bloquear;

corrupção conhecida e quarantine;

crash recovery;

reconciliação e evidence package;

restore/rollback operacional;

approval para primeira onda real de baixa criticidade.

O mesmo build/digest do canário é promovido; não existe fork de “produção”.

## 49. Critérios de encerramento de uma migração

Um projeto só fica COMPLETED quando:

escopo e policy version estão assinados;

todas as fontes têm disposition;

todas as parts estão importadas, filtradas por política ou em exceção aprovada;

resultados do provider foram coletados;

reconciliação fechou;

holds/retention foram revisados pelo owner;

usuários e inativos foram tratados conforme mapeamento;

pacote de evidência foi assinado e publicado WORM;

janela de rollback e decommission foram definidas;

cliente aprovou relatório final;

nenhuma credencial temporária permanece ativa.

## 50. Decisão final para o caso de 500 GB

Construir a plataforma é viável e faz sentido. Importar 500 GB de um único PST para o mesmo Online Archive com apenas o Purview Network Upload público não deve ser prometido. O produto entrega valor real ao industrializar export, inspeção, partição, evidência, transporte, bloqueios e reconciliação. Para cumprir integralmente 500 GB por usuário, será necessário um destes eventos:

Microsoft aprovar formalmente o cenário e fornecer procedimento suportado;

Graph/FTS para archive tornar-se GA e aceitar o caminho PST/EV homologado;

a empresa licenciar/acessar um protocolo de ingestão avançada suportado;

o cliente aprovar redesign de destino/retenção que permaneça conforme as regras.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO
Go para desenvolver o núcleo e o adapter Purview suportado. No-go para vender “500 GB no mesmo archive” como capacidade atual. O capability gate transforma essa limitação externa em comportamento controlado, sem contaminar o produto ou exigir reescrita futura.

# Apêndice A - DDL de referência

O DDL abaixo é uma baseline para migrations EF Core. Nomes, particionamento e ledger precisam ser revisados pelo DBA e pelo ADR final.

SQL
CREATE TABLE dbo.tenants (
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  name nvarchar(200) NOT NULL,
  status varchar(30) NOT NULL,
  region varchar(50) NOT NULL,
  created_at datetime2(7) NOT NULL CONSTRAINT DF_tenants_created DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  row_ver rowversion NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.projects (
  project_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  name nvarchar(200) NOT NULL,
  policy_version varchar(80) NOT NULL,
  policy_sha256 char(64) NOT NULL,
  status varchar(30) NOT NULL,
  created_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_projects_tenant FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES dbo.tenants(tenant_id),
  CONSTRAINT CK_projects_policy_hash CHECK (LEN(policy_sha256)=64)
);
CREATE INDEX IX_projects_tenant_status ON dbo.projects(tenant_id,status);

CREATE TABLE dbo.mailbox_targets (
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  entra_object_id uniqueidentifier NULL,
  exchange_guid uniqueidentifier NOT NULL,
  archive_guid uniqueidentifier NULL,
  upn_ciphertext varbinary(max) NULL,
  upn_hmac char(64) NOT NULL,
  recipient_type varchar(50) NOT NULL,
  archive_status varchar(30) NOT NULL,
  auto_expanding_enabled bit NOT NULL DEFAULT 0,
  observed_archive_bytes bigint NULL,
  observed_at datetime2(7) NULL,
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_targets_project FOREIGN KEY(project_id) REFERENCES dbo.projects(project_id)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_targets_tenant_exchange ON dbo.mailbox_targets(tenant_id,exchange_guid);

CREATE TABLE dbo.source_objects (
  source_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
  source_type varchar(40) NOT NULL,
  artifact_uri nvarchar(1000) NOT NULL,
  sha256 char(64) NULL,
  total_bytes bigint NULL,
  status varchar(40) NOT NULL,
  discovered_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  hashed_at datetime2(7) NULL,
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_sources_project FOREIGN KEY(project_id) REFERENCES dbo.projects(project_id),
  CONSTRAINT FK_sources_target FOREIGN KEY(mailbox_target_id) REFERENCES dbo.mailbox_targets(mailbox_target_id),
  CONSTRAINT CK_sources_bytes CHECK(total_bytes IS NULL OR total_bytes >= 0)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_source_tenant_sha ON dbo.source_objects(tenant_id,sha256) WHERE sha256 IS NOT NULL;

CREATE TABLE dbo.pst_parts (
  part_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  source_id uniqueidentifier NOT NULL,
  plan_id uniqueidentifier NOT NULL,
  logical_name varchar(180) NOT NULL,
  artifact_uri nvarchar(1000) NOT NULL,
  sha256 char(64) NOT NULL,
  total_bytes bigint NOT NULL,
  expected_items bigint NOT NULL,
  min_date datetime2(7) NULL,
  max_date datetime2(7) NULL,
  status varchar(40) NOT NULL,
  engine_name varchar(100) NOT NULL,
  engine_version varchar(50) NOT NULL,
  validated_at datetime2(7) NULL,
  import_locked bit NOT NULL DEFAULT 0,
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_parts_source FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES dbo.source_objects(source_id),
  CONSTRAINT CK_parts_hash CHECK(LEN(sha256)=64),
  CONSTRAINT CK_parts_bytes CHECK(total_bytes > 0),
  CONSTRAINT CK_parts_items CHECK(expected_items >= 0)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_part_tenant_sha ON dbo.pst_parts(tenant_id,sha256);

CREATE TABLE dbo.import_waves (
  wave_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
  provider varchar(60) NOT NULL,
  provider_capability_id uniqueidentifier NOT NULL,
  target_root_folder nvarchar(200) NOT NULL,
  planned_bytes bigint NOT NULL,
  planned_items bigint NOT NULL,
  status varchar(40) NOT NULL,
  portal_job_name varchar(100) NULL,
  portal_job_id nvarchar(300) NULL,
  created_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_waves_target FOREIGN KEY(mailbox_target_id) REFERENCES dbo.mailbox_targets(mailbox_target_id),
  CONSTRAINT CK_waves_root CHECK(target_root_folder <> '/' AND target_root_folder LIKE '/%')
);

CREATE TABLE dbo.wave_parts (
  wave_part_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  wave_id uniqueidentifier NOT NULL,
  part_id uniqueidentifier NOT NULL,
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
  target_root_folder nvarchar(200) NOT NULL,
  part_sha256 char(64) NOT NULL,
  ordinal int NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_waveparts_wave FOREIGN KEY(wave_id) REFERENCES dbo.import_waves(wave_id),
  CONSTRAINT FK_waveparts_part FOREIGN KEY(part_id) REFERENCES dbo.pst_parts(part_id)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_wave_part_target_root
ON dbo.wave_parts(tenant_id,mailbox_target_id,target_root_folder,part_sha256);

CREATE TABLE dbo.custody_events (
  custody_event_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  aggregate_id uniqueidentifier NOT NULL,
  sequence_no bigint NOT NULL,
  event_type varchar(100) NOT NULL,
  actor_type varchar(40) NOT NULL,
  actor_id nvarchar(200) NOT NULL,
  occurred_at datetime2(7) NOT NULL,
  previous_event_hash char(64) NULL,
  payload_hash char(64) NOT NULL,
  event_hash char(64) NOT NULL,
  payload_json nvarchar(max) NOT NULL,
  CONSTRAINT CK_custody_json CHECK(ISJSON(payload_json)=1)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_custody_aggregate_sequence
ON dbo.custody_events(tenant_id,aggregate_id,sequence_no);

CREATE TABLE dbo.outbox_messages (
  message_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  event_type varchar(150) NOT NULL,
  payload_json nvarchar(max) NOT NULL,
  occurred_at datetime2(7) NOT NULL,
  published_at datetime2(7) NULL,
  publish_attempts int NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT CK_outbox_json CHECK(ISJSON(payload_json)=1)
);
CREATE INDEX IX_outbox_unpublished ON dbo.outbox_messages(published_at,occurred_at) WHERE published_at IS NULL;

CREATE TABLE dbo.inbox_messages (
  consumer_name varchar(100) NOT NULL,
  message_id uniqueidentifier NOT NULL,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  processed_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  PRIMARY KEY(consumer_name,message_id)
);

# Apêndice B - Manifesto de partição

JSON
{
  "schema": "pst-part-manifest/v1",
  "manifestId": "man_01J...",
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "projectId": "prj_01J...",
  "source": {
    "sourceId": "src_01J...",
    "sha256": "1f5d...a91e",
    "bytes": 536870912000,
    "sourceType": "PstFile"
  },
  "part": {
    "partId": "part_01J...",
    "logicalName": "p_01JABC_part001.pst",
    "sha256": "6a72...f0b4",
    "bytes": 18942001321,
    "expectedItems": 184233,
    "dateMin": "2014-01-01T00:00:00Z",
    "dateMax": "2014-06-30T23:59:59Z",
    "partitionRule": "folder+date+size",
    "targetRootFolder": "/ImportedPst_PRJ01_W001"
  },
  "engine": {
    "name": "Aspose.Email",
    "version": "<PINNED_VERSION>",
    "plannerVersion": "1.0.0",
    "policyVersion": "pv_01J..."
  },
  "validation": {
    "primary": "PASS",
    "independent": "PASS",
    "malwareScan": "PASS"
  },
  "createdAt": "2026-07-20T12:00:00Z",
  "manifestSha256": "sha256-of-canonical-json-without-this-field"
}

# Apêndice C - Códigos de erro

| Código | Retry | Significado |
| --- | --- | --- |
| SOURCE_STILL_CHANGING | não automático | arquivo não está estável |
| SOURCE_HASH_MISMATCH | não | byte stream mudou |
| PST_OPEN_FAILED | policy | engine não abriu |
| PST_PASSWORD_REQUIRED | externo | senha ausente |
| PST_PART_OVERSIZE | replan | part excedeu limite |
| PST_VALIDATION_DIVERGENCE | não | engines divergiram |
| TARGET_IDENTITY_AMBIGUOUS | externo | owner/target não único |
| TARGET_ARCHIVE_DISABLED | externo | archive não ativo |
| M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT | não | excede limite Purview |
| PURVIEW_CSV_TOO_MANY_ROWS | replan | >500 linhas |
| PURVIEW_TARGET_ROOT_UNSAFE | não | / ou inválido |
| PURVIEW_SAS_EXPIRED | externo | novo SAS requerido |
| PURVIEW_MAPPING_INVALID | corrigir | validation report |
| UNSAFE_REPLAY_BLOCKED | não | hash/root/lineage divergem |
| GRAPH_FTS_ARCHIVE_NOT_APPROVED | não | capability bloqueada |
| EVIDENCE_INCOMPLETE | corrigir | job não pode fechar |

# Apêndice D - Checklist diário do operador

Confirmar Service Health da Microsoft e saúde do Azure.

Verificar DLQ, queue age e workers.

Verificar disk pressure e certificados.

Revisar jobs WAITING_EXTERNAL, FAILED e QUARANTINED.

Confirmar ondas aprovadas e four-eyes.

Confirmar secrets/SAS com expiração próxima.

Não iniciar duas ondas concorrentes para a mesma mailbox sem autorização do scheduler.

Conferir upload → CSV → portal job IDs.

Registrar status do provider e anexar relatórios.

Revisar evidence completeness antes de encerrar o turno.

# Apêndice E - Pacote de evidência final

TEXT
evidence-<projectId>-<jobId>.zip
  manifest.json
  manifest.sig
  manifest-cert-chain.pem
  source/
    source-inventory.json
    source-hashes.csv
    ev-export-report.csv
  preparation/
    inspections/
    partition-plan.json
    part-manifests/
    validation-reports/
  destination/
    capability-evidence.json
    prechecks.json
    azcopy-summary.json
    mapping.csv
    mapping.sha256
    purview-validation-report/
    provider-results/
  reconciliation/
    before/
    after/
    recon-result.json
    exception-dispositions.csv
  audit/
    approvals.json
    custody-chain.ndjson
    custody-chain-root.sha256
  closeout/
    final-certificate.pdf
    client-acceptance.json

# Apêndice F - Referências oficiais e source of truth

Microsoft Learn - PST Import overview e permissões

Microsoft Learn - Network upload, AzCopy e mapping CSV

Microsoft Learn - Troubleshooting PST Import, 24 GB/dia e limite de archive

Microsoft Learn - PST Import FAQ e SourceEntryId

Microsoft Learn - Enable auto-expanding archiving

Microsoft Learn - Graph mailbox import/export concept

Microsoft Learn - Graph mailbox import/export v1.0

Microsoft Learn - Import Exchange mailbox item com FTS

Microsoft Learn - Archive mailbox redirects

Microsoft Learn - EWS deprecation

Microsoft Learn - Get-EXOMailboxStatistics

Microsoft Learn - Get-EXOMailboxFolderStatistics

Microsoft Learn - App-only authentication Exchange Online PowerShell

Microsoft Open Specifications - MS-PST

Veritas - Export-EVArchive

Aspose.Email - Split PST

Aspose API - PersonalStorage.SplitInto

libpff - repositório oficial

Quest - Archive Shuttle datasheet

Microsoft Learn - Azure Service Bus Well-Architected

NOTA DE ENGENHARIA
As referências foram validadas em 20/07/2026. O módulo support-matrix precisa revalidá-las antes de cada release e sempre que um provider alterar versão, limite, portal ou API.